ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30.12.2021 | № | 1404 |
| --- | --- | --- |

г. Великие Луки

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Великолукского района от 24.08.2015 № 994 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Великолукский район», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» (далее – муниципальная программа).

2. Финансовому управлению Администрации Великолукского района предусмотреть объемы финансирования муниципальной программы на 2022-2027 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Великолукского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Иванову Т.Г.

Глава района                                                                     А.Г. Кузьмин

Верно: Козлова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Великолукского района

от 30.12.2021 № 1404

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства. 2. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район». 3. Повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район». |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | 1. Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества (%). 2. Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) (ед.). 3. Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона (м3). 4. Количество подготовленных домовладений (квартир) (ед.). 5. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) (%). 6. Количество восстановленных воинских захоронений (ед.). 7. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке (чел.). 8. Количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино (ед.). 9. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы (кв.м.). 10. Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 (ед.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования». 2. Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования». 3. Подпрограмма муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год, (тыс. руб.) | 2023 год, (тыс. руб.) | 2024 год, (тыс. руб.) | 2025 год, (тыс. руб.) | 2026 год, (тыс. руб.) | 2027 год, (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 3 099,69 | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 100 404,31 | 99 881,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 9 599,87 | 4 660,42 | 2 984,29 | 1 955,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 113 103,87 | 105 341,42 | 4 749,29 | 3 013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества составит 7 %. 2. Уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) до 60 ед. 3. Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона составит 1000 м3. 4. Количество подготовленных домовладений (квартир) составит 46 ед. 5. Увеличение доли приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) до 4,7 %. 6. Количество восстановленных воинских захоронений составит 4 ед. 7. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке составит 206 чел. 8. Количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино составит 1 ед. 9. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы составит 3750 кв.м. 10. Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 составит 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ

Муниципальная программа направлена на достижение основной цели, определенной прогнозом социально-экономического развития  муниципального образования «Великолукский район» на долгосрочную перспективу: повышение качества жилищно-коммунальных услуг и доступности жилья.

2. Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения программными методами

Целью программы является обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район», достижение которой невозможно без надлежащего функционирования и  развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.

Важнейшей отраслью, оказывающей услуги населению, остается жилищно-коммунальное хозяйство. В отрасли работают предприятия, обеспечивающие теплоснабжение, водоснабжение, энергосбережение, санитарное содержание и ремонт жилищного фонда. Основным направлением деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Великолукского района является устойчивое, бесперебойное и качественное обеспечение населения, учреждений и прочих потребителей района услугами. Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на качество жизни, улучшение жилищных условий, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Обеспечение оказания качественных жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры района являются одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления. В настоящее время деятельность коммунального комплекса России характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, неэффективным  использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Достижение цели – повышение доступности жилья – связано с актуальностью разрешения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства. Жилищная проблема стоит перед большей частью семей в Великолукском районе, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями.

Очевидно, что вышеуказанные цели невозможно достигнуть без поддержания ЖКХ в удовлетворительном техническом состоянии, без развития жилищного строительства и улучшения архитектурного и градостроительного облика Великолукского района.

Решение вышеперечисленных проблем и обеспечение надлежащего и бесперебойного функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, возможно, осуществить программно-целевым методом.

3.Цель и задачи программы, показатели цели и задач программы,

сроки реализации программы

Целью муниципальной программы является обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства;

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район»;

- повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район».

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2022-2027 годов.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы».

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

1. Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования».

Цель - развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства.

2. Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство  муниципального образования».

Цель – повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район».

3. Подпрограмма муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Цель – повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район».

В приложениях 2 и 3 к муниципальной программе представлен перечень основных мероприятий и перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования программы на 2022 – 2027 годы  составит   113 103,87 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 105 341,42 тысяч рублей;

на 2023 год – 4 749,29 тысяч рублей;

на 2024 год – 3 013,16 тысяч рублей;

на 2025 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях 4 и 5 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении (неактуальность прогнозирования и несвоевременность разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы,  недостаточная адаптируемость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационных изменений органов власти).

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме (дефицит средств бюджета муниципального образования «Великолукский район», необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы).

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе, повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения (резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса).

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

- доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества составит 7 %;

- уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) до 60 ед.;

- количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона составит 1000 м3.;

- количество подготовленных домовладений (квартир) составит 46 ед.;

- увеличение доли приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) до 4,7 %;

- количество восстановленных воинских захоронений составит 4 ед.;

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке составит 206 чел.;

- количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино составит 1 ед.;

- площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы составит 3750 кв.м.;

- количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 составит 1 ед.

Приложение 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | % | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Число аварий в системах водоснабжения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | ед. | 80 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона | м3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество подготовленных домовладений (квартир) | ед. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | % | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | чел. | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | кв.м. | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | % | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Число аварий в системах водоснабжения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | ед. | 80 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона | м3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество подготовленных домовладений (квартир) | ед. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | % | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | чел. | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | кв.м. | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | 2022 год – 7 % 2023 год – 7 % 2024 год – 7 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | 2022 год – 80 ед. 2023 год – 70 ед. 2024 год – 60 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона | 2022 год – 1000 м3 2023 год – 0 м3 2024 год – 0 м3 2025 год – 0 м3 2026 год – 0 м3 2027 год – 0 м3 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество подготовленных домовладений (квартир) | 2022 год – 46 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения на территории муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | 2022 год – 4,5 % 2023 год – 4,7 % 2024 год – 4,7 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Количество восстановительных воинских захоронений | 2022 год – 4 ед. 2023 год – 4 ед. 2024 год – 4 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | 2022 год – 206 чел 2023 год – 0 чел 2024 год – 0 чел 2025 год – 0 чел 2026 год – 0 чел 2027 год – 0 чел. |  |
|  |  |  | Количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | 2022 год – 3750 кв.м. 2023 год – 0 кв.м. 2024 год – 0 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |
|  |  |  | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | % | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | ед. | 80 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» | Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона | м3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Количество подготовленных домовладений (квартир) | ед. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | % | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Благоустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | чел | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | кв.м. | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» | Всего, в том числе: | 105 341,42 | 4 749,29 | 3 013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 103,87 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 105 341,42 | 4 749,29 | 3 013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 103,87 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Всего, в том числе: | 6 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 718,25 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 6 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 718,25 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 4 197,00 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 612,98 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Администрация Великолукского района | 1 351,00 | 1 372,98 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,98 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 1 346,00 | 1 346,00 | 1 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105,26 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105,26 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» | Всего, в том числе: | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
|  |  | Администрация Великолукского района | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Администрация Великолукского района | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» | Администрация Великолукского района | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Благоустройство и восстановление воинских захоронений,находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Великолукского района | 816,16 | 1 530,30 | 816,16 |  |  |  | 3 162,63 |
| 3. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
| 3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 96 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 548,00 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 105 341,42 | 4 749,29 | 3 013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 103,87 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 99 881,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 404,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 660,42 | 2 984,29 | 1 955,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 599,87 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 105 341,42 | 4 749,29 | 3 013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 103,87 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 99 881,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 404,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 660,42 | 2 984,29 | 1 955,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 599,87 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 6 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 718,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 718,25 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 6 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 718,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 718,25 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 4 197,00 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 612,98 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 197,00 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 612,98 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Администрация Великолукского района | всего | 1 351,00 | 1 372,98 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,98 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 351,00 | 1 372,98 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,98 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 1 346,00 | 1 346,00 | 1 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 346,00 | 1 346,00 | 1 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 2 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105,26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,26 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 2 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105,26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,26 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 358,16 | 265,30 | 258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 358,16 | 265,30 | 258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 358,16 | 265,30 | 258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 358,16 | 265,30 | 258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» | Администрация Великолукского района | всего | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 350,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 350,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Благоустройство и восстановление воинских захоронений,находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Великолукского района | всего | 816,16 | 1 530,30 | 816,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 8,08 | 15,15 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,16 | 15,30 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в том числе: | всего | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 96 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 548,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 96 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 548,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение экономической эффективности использования коммунальных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества (%). 2. Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) (ед.). 3. Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона (м3). 4. Количество подготовленных домовладений (квартир) (ед.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 8 718,25 | 4 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по источникам | 10 718,25 | 6 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества составит 7 %. 2. Уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) до 60 ед. 3. Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона составит 1000 м3. 4. Количество подготовленных домовладений (квартир) составит 46 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Великолукский район» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Подпрограмма определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Подпрограммой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Великолукского района.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Великолукский район» охватывает деятельность в сфере проведения капитального и текущего ремонта зданий, обеспечения и улучшения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электро- и газоснабжения, ремонта инженерных коммуникаций. Состояние объектов коммунальной инфраструктуры Великолукского района характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная аварийность. Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, неплатежей потребителей за коммунальные услуги.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с функционированием коммунальной инфраструктуры, которые можно выделить по каждому виду коммунальных услуг, в частности:

Водоснабжение.

Основными проблемами является то, что оборудование имеет свыше 60% износа, большинство сетей нуждается в капитальном ремонте и частичной замене. Все это приводит к потерям воды в результате утечек.

Водоотведение.

Основной проблемой является то, что большая часть технологического оборудования очистных сооружений канализации изношена или разукомплектована, отсутствует полная биологическая очистка стоков.

Теплоснабжение.

Основной проблемой теплоснабжения является износ сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования.

Электроснабжение.

В связи с увеличением мощностей потребителей необходимо реконструировать существующие сети и эл. подстанции, имеющие большой физический износ, и строительство новых электрических сетей.

Для повышения качества коммунальных услуг для населения Великолукского района и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Принятие настоящей подпрограммы вызвано необходимостью осуществлять ряд приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры программно-целевым методом.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

- повышение экономической эффективности использования коммунальных ресурсов.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2022-2027 годов.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» входят следующие мероприятия:

- осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт;

- улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности;

- приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона.

В основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» входят следующие мероприятия:

-  перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район.

В приложениях 2 и 3 к подпрограмме представлен перечень основных мероприятий и перечень мероприятий основных мероприятий подпрограммы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2027 годы составит 10 718,25 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 6 302,26 тысяч рублей;

на 2023 год – 2 718,98 тысяч рублей;

на 2024 год – 1 697,00 тысяч рублей;

на 2025 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях 4 и 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

- доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества составит 7 %;

- уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) до 60 ед.;

- количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона составит 1000 м3.;

- количество подготовленных домовладений (квартир) составит 46 ед.

Приложение 1

к подпрограмме «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | % | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Число аварий в системах водоснабжения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | ед. | 80 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона | м3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество подготовленных домовладений (квартир) | ед. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | 2022 год – 7 % 2023 год – 7 % 2024 год – 7 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | 2022 год – 80 ед. 2023 год – 70 ед. 2024 год – 60 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона | 2022 год – 1000 м3 2023 год – 0 м3 2024 год – 0 м3 2025 год – 0 м3 2026 год – 0 м3 2027 год – 0 м3 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество подготовленных домовладений (квартир) | 2022 год – 46 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |

Приложение 3

к подпрограмме «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Показатели мероприятия |  | Единица измерения |  | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» |  | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества |  | % |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.2. |  | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» |  | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) |  | ед. |  | 80 |  | 70 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.3. |  | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» |  | Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона |  | м3 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2. |  | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» |  | Количество подготовленных домовладений (квартир) |  | ед. |  | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Всего, в том числе: | 6 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 718,25 |  |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 6 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 718,25 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 4 197,00 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 612,98 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Администрация Великолукского района | 1 351,00 | 1 372,98 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,98 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 1 346,00 | 1 346,00 | 1 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038,00 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105,26 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105,26 |  |

Приложение 5

к подпрограмме «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 6 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 718,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 718,25 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 6 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 718,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 302,26 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 718,25 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 4 197,00 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 612,98 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 197,00 | 2 718,98 | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 612,98 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Администрация Великолукского района | всего | 1 351,00 | 1 372,98 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,98 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 351,00 | 1 372,98 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,98 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 1 346,00 | 1 346,00 | 1 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 346,00 | 1 346,00 | 1 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 2 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105,26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,26 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 2 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105,26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,26 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство муниципального образования»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Организация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Великолукский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от общего числа воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории Великолукского района (%). 2. Количество восстановленных воинских захоронений (ед.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год, (тыс. руб.) | 2023 год, (тыс. руб.) | 2024 год, (тыс. руб.) | 2025 год, (тыс. руб.) | 2026 год, (тыс. руб.) | 2027 год, (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 3 099,69 | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 881,31 | 358,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 881,63 | 358,16 | 265,30 | 258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 4 862,63 | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Увеличение доли приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) до 4,7 %. 2. Количество восстановленных воинских захоронений составит 4 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными социально-экономическими задачами развития поселения. Формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории муниципального образования – важная социальная  задача.

На территории Великолукского района в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения, в ходе которых погибло и захоронено много тысяч советских солдат.

По состоянию на 01.12.2021 года на территории Великолукского района зарегистрировано 42 воинских захоронений.

Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50 - 60-е годы прошлого столетия. В настоящее время многие из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии, их внешний вид не соответствует значимости подвига павших.

Актуальной стала и проблема благоустройства воинских захоронений. Воинские захоронения являются объектами культурного наследия - памятниками истории. Более половины воинских захоронений требуют косметического и капитального ремонта. Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонты требуют значительных финансовых затрат.

Проблемы, связанные с недостаточным финансированием мероприятий по сохранности, благоустройству, ремонту (реконструкции) воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории района, мероприятий поисковой работы по выявлению, перезахоронению останков военнослужащих, установлению имен погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, должны решаться программными методами.

Реализацией данной подпрограммы планируется снять острые проблемы по содержанию и благоустройству воинских захоронений, расположенных на территории района, изменить отношение общественности и жителей района к вопросам увековечения памяти погибших за Отечество.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район».

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по организации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Великолукский район».

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2022-2027 годов.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» входят следующие мероприятия:

«- проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память при защите Отечества, на территории муниципального образования;

- благоустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

В приложениях 2 и 3 к подпрограмме представлен перечень основных мероприятий и перечень мероприятий основных мероприятий подпрограммы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2027 годы  составит 4 862,63 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 1 516,16 тысяч рублей;

на 2023 год – 2 030,30 тысяч рублей;

на 2024 год – 1 316,16 тысяч рублей;

на 2025 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях 4 и 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- увеличение доли приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) до 4,7 %;

- количество восстановленных воинских захоронений составит 4 ед.

Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство

муниципального образования»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | % | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме «Благоустройство

муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения на территории муниципального образования» | Администрация Великолукского района | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | 2022 год – 4,5 % 2023 год – 4,7 % 2024 год – 4,7 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Количество восстановленных воинских захоронений | 2022 год – 4 ед. 2023 год – 4 ед. 2024 год – 4 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |

Приложение 3

к подпрограмме «Благоустройство

муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | % | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Благоустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме «Благоустройство

муниципального образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» | Всего, в том числе: | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
|  |  | Администрация Великолукского района | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Администрация Великолукского района | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» | Администрация Великолукского района | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Благоустройство и восстановление воинских захоронений,находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Великолукского района | 816,16 | 1 530,30 | 816,16 |  |  |  | 3 162,63 |

Приложение 5

к подпрограмме «Благоустройство

муниципального образования»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 358,16 | 265,30 | 258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 358,16 | 265,30 | 258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 358,16 | 265,30 | 258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 1 516,16 | 2 030,30 | 1 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 265,15 | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 358,16 | 265,30 | 258,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» | Администрация Великолукского района | всего | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 350,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 350,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Благоустройство и восстановление воинских захоронений,находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Великолукского района | всего | 816,16 | 1 530,30 | 816,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 1 499,85 | 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 8,08 | 15,15 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,16 | 15,30 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Ликвидация аварийных многоквартирных домов и предоставление жилых помещений переселяемым гражданам |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке (чел.). 2. Количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино (ед.). 3. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы (кв.м.). 4. Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022 - 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год, (тыс. руб.) | 2023 год, (тыс. руб.) | 2024 год, (тыс. руб.) | 2025 год, (тыс. руб.) | 2026 год, (тыс. руб.) | 2027 год, (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 97 523,00 | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 97 523,00 | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке составит 206 чел. 2. Количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино составит 1 ед. 3. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы составит 3750 кв.м. 4. Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 составит 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одно из важнейших направлений развития жилищного хозяйства – ликвидация ветхого и аварийного жилья. Проживание в аварийном фонде снижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в жилых помещениях аварийного дома практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и сужает возможности их использования, то есть снижается потенциальный рынок коммунальных услуг.

В Великолукском районе 5 аварийных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, суммарная площадь которых составляет 3852,40 кв. м. с численностью проживающих 209 человека.

Программа предусматривает частичное решение проблемы с учетом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и средств областного бюджета.

Подпрограмму переселения можно решить только программным методом. Решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках подпрограммы будет способствовать снижению социальной напряженности, улучшению демографической ситуации.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район».

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу ликвидации аварийных многоквартирных домов и предоставление жилых помещений переселяемым гражданам.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2022-2027 годов.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

- Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» включаются следующие мероприятия:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах.

В приложениях 2 и 3 к подпрограмме представлен перечень основных мероприятий и перечень мероприятий основных мероприятий подпрограммы

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2027 годы  составит 97 523,00 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 97 523,00 тысяч рублей;

на 2023 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2024 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2025 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях 4 и 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке составит 206 чел.;

- количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино составит 1 ед.;

- площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы составит 3750 кв.м. ;

- количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 составит 1 ед.

Приложение 1

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | чел. | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | кв.м. | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | 2022 год – 206 чел 2023 год – 0 чел 2024 год – 0 чел 2025 год – 0 чел 2026 год – 0 чел 2027 год – 0 чел. |  |
|  |  |  | Количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | 2022 год – 3750 кв.м. 2023 год – 0 кв.м. 2024 год – 0 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |
|  |  |  | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |

Приложение 3

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | чел | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество построенных зданий многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | кв.м. | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 96 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 548,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |

Приложение 5

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в том числе: | всего | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 97 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 523,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 96 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 548,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 96 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 548,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |