ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021        №     1405

г. Великие Луки

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории

муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Великолукского района от 24.08.2015 № 994 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Великолукский район», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» (далее – муниципальная программа).

2. Финансовому управлению Администрации Великолукского района предусмотреть объемы финансирования муниципальной программы на 2022-2027 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Великолукского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Иванову Т.Г.

Глава района                                                                     А.Г. Кузьмин

Верно: Козлова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Великолукского района

от 30.12.2021  № 1405

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Паспорт муниципальной программы

«Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования»

| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию). 2. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района. 3. Управление образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | 1. Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию; комитет по экономическому развитию). 2. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района. 3. Управление образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. 2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам населенных пунктов района. 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%). 2. Протяженность отремонтированных дорог (км). 3. Протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта (км). 4. Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние (кв.м.). 5. Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения (чел.). 6. Количество установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков (шт.). 7. Количество внеклассных мероприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании. 2. Повышение безопасности дорожного движения. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год, (тыс. руб.) | 2023 год, (тыс. руб.) | 2024 год, (тыс. руб.) | 2025 год, (тыс. руб.) | 2026 год, (тыс. руб.) | 2027 год, (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 92 431,00 | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 30 255,00 | 10 085,00 | 10 085,00 | 10 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 122 686,00 | 40 321,00 | 40 837,00 | 41 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 80 %. 2. Увеличение протяженности отремонтированных дорог до 1,600 км. 3. Увеличение протяженности отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта до 3,500 км. 4. Увеличение прироста площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние до 15 750 кв.м. 5. Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения составит 45 чел. 6. Увеличение количества установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков до 65 шт. 7. Количество внеклассных мероприятий составит 180 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них, а так же дорог с грунтовым покрытием. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие линейные сооружения, содержание которых требуют больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат;

- характерной особенностью грунтовых дорог является наличие на них большого количества препятствий для транспортных средств: различного рода выбоин, ухабов, ям, луж, канав с водой и т. п. Все это приводит к тому, что сила сопротивления становится намного больше, нежели на твердом дорожном покрытии, особенно во время или после дождя.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики в автомобильных дорогах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь, для пользователей автомобильных дорог и дорог с грунтовым покрытием;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличение скорости);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расходов горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижение износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Великолукского района. Они связывают территорию района с соседними территориями Псковской области, обеспечивают жизнедеятельность района, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Учитывая вышеизложенное, стоит задача оптимального использования финансовых средств с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

В настоящее время осуществление мероприятий за счет средств субсидий, предоставляемых из областного бюджета, подлежит включению в муниципальную программу.

Перечисление субсидий осуществляет Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в порядке межбюджетных отношений в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период в рамках реализации мероприятия «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». Данное мероприятие направлено на прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Великолукском районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли.

3. Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки реализации Программы.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан  их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам населенных пунктов района;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса.

В рамках Программы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий, которые  представлены в приложении № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы».

Реализация Программы рассчитана на 6 лет – с 2022 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

- Подпрограмма муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании».

Цель - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

- Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения».

Цель - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан  их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам населенных пунктов района.

- Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования».

Цель - повышение доступности услуг транспортного комплекса.

В приложениях № 2 и № 3 к муниципальной программе представлен перечень основных мероприятий и перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной программы.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

В рамках данной муниципальной программы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями предусмотрены.

Согласно приложению № 4 к муниципальной программе представлен прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 - 2027 годы  составит 122 686,00 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 40 321,00 тысяч рублей;

на 2023 год – 40 837,00 тысяч рублей;

на 2024 год – 41 528,00 тысяч рублей;

на 2025 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 0,00 тысяч рублей.;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях № 5 и № 6 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы

При проведении социальной политики необходима адекватная оценка сопутствующих рисков и гибкое реагирование на возникающие неблагоприятные тенденции.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участник муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Организационные риски.

Связаны с ошибками управления реализацией муниципальной программы. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы или нарушение сроков их выполнения. Мерами по снижению организационных рисков являются закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска.

2. Финансовые риски.

Недофинансирование мероприятий муниципальной программы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.

Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.

3. Социальные риски.

Одним из основных рисков является макроэкономическое условие развития муниципального образования «Великолукский район».

Для минимизации социальных рисков будет осуществляться мониторинг исполнения действующего законодательства органами местного управления.

- Непредвиденные риски.

Связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

- Информационные риски.

Связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:

- совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной программы.

В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Для достижения целей муниципальной программы предполагается использовать финансовые (бюджетные, налоговые) меры государственного регулирования.

Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем использования финансирования мероприятий муниципальной программы.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результат реализации Программы, ее эффективность представляются следующими значениями:

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 80 %;

- увеличение протяженности отремонтированных дорог до 1,600 км.;

- увеличение протяженности отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта  до 3,500 км.;

- увеличение прироста площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние до 15 750 кв.м.;

- количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения составит 45 чел.;

- увеличение количества установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков до 65 шт.;

- количество внеклассных мероприятий составит 180 ед.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие

транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 75 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Протяженность отремонтированных дорог | км | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | км | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние | кв.м. | 13 500 | 14 400 | 15 750 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | чел. | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков | шт. | 55 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество внеклассных мероприятий | ед. | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 75 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог | км | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | км | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние | кв.м. | 13 500 | 14 400 | 15 750 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | чел. | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков | шт. | 55 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество внеклассных мероприятий | ед. | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 год – 75 % 2023 год – 77 % 2024 год – 80 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Протяженность отремонтированных дорог | 2022 год – 1,000 км 2023 год – 1,400 км 2024 год – 1,600 км 2025 год – 0 км 2026 год – 0 км 2027 год – 0 км |  |
|  |  |  | Протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | 2022 год – 3,000 км 2023 год – 3,200 км 2024 год – 3,500 км 2025 год – 0 км 2026 год – 0 км 2027 год – 0 км |  |
|  |  |  | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние | 2022 год – 13 500 кв.м. 2023 год – 14 400 кв.м. 2024 год – 15 750 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | 2022 год – 45 чел. 2023 год – 45 чел. 2024 год – 45 чел. 2025 год – 0 чел. 2026 год – 0 чел. 2027 год – 0 чел. |  |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | Количество установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков | 2022 год – 55 шт. 2023 год – 60 шт. 2024 год – 65 шт. 2025 год – 0 шт. 2026 год – 0 шт. 2027 год – 0 шт. |  |
| 3. | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района, Управление образования | Количество внеклассных мероприятий | 2022 год – 180 ед. 2023 год – 180 ед. 2024 год – 180 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов в границах Великолукского района» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 75 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 14+720 до д. Игнашево Шелковской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 11+195 до д. Марипчелки Шелковской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Сиверст-Поречье км 19+700 до д. Орехново Пореченской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0 | 0,700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Стайки-Никулино Пореченской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0 | 0,600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Лакомица – Локниха км 15+929 до д. Горушка Переслегинской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Бителево – Гришино Переслегинской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Купуй-Колюбаки-Пашниково км 8+555 до д. Копылово Пореченской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0 | 0,300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Новоселки – Гречухино Шелковской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | Протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | км | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние | кв.м. | 13 500 | 14 400 | 15 750 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения» | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | чел. | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Установка дорожных знаков, сигнальных столбиков» | Количество установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков | шт. | 55 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Расходы по перевозке обучающихся и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия» | Количество внеклассных мероприятий | ед. | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие

транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, чел. | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие

транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | 40 321,00 | 40 837,00 | 41 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 686,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию, комитет по экономическому развитию) | 39 493,00 | 40 009,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 202,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  | Управление образования | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,00 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» | Всего, в том числе: | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов в границах Великолукского района» | Всего, в том числе: | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 14+720 до д. Игнашево Шелковской волости» | Всего, в том числе: | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 11+195 до д. Марипчелки Шелковской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Сиверст-Поречье км 19+700 до д. Орехново Пореченской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Стайки -Никулино Пореченской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Лакомица – Локниха км 15+929 до д. Горушка Переслегинской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Бителево – Гришино Переслегинской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
| 1.1.8. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Купуй-Колюбаки-Пашниково км 8+555 до д. Копылово Пореченской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Новоселки-Гречухино Шелковской волости» | Всего, в том числе: | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | Всего, в том числе: | 30 541,41 | 31 062,63 | 31 760,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 364,65 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 30 541,41 | 31 062,63 | 31 760,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 364,65 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Установка дорожных знаков, сигнальных столбиков» | Всего, в том числе: | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 3. | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  | Управление образования | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного населения на территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  | Управление образования | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
| 3.1.1. | Мероприятие «Расходы по перевозке обучающихся и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия» | Всего, в том числе: | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  | Управление образования | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие

транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 40 321,00 | 40 837,00 | 41 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 686,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 10 085,00 | 10 085,00 | 10 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 255,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию, комитет по экономическому развитию) | всего | 39 493,00 | 40 009,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 202,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 9 257,00 | 9 257,00 | 9 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 771,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | всего | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: | всего | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 8 807,00 | 8 757,00 | 8 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 271,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 8 807,00 | 8 757,00 | 8 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 271,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» | Всего, в том числе: | всего | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 8 807,00 | 8 757,00 | 8 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 271,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 8 807,00 | 8 757,00 | 8 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 271,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов в границах Великолукского района» | Всего, в том числе: | всего | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 14+720 до д. Игнашево Шелковской волости» | Всего, в том числе: | всего | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 11+195 до д. Марипчелки Шелковской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Сиверст-Поречье км 19+700 до д. Орехново Пореченской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Стайки -Никулино Пореченской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Лакомица – Локниха км 15+929 до д. Горушка Переслегинской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от Бителево-Гришино Переслегинской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Мероприятие « Ремонт автомобильной дороги от а/д Купуй-Колюбаки-Пашниково км 8+555 до д. Копылово Пореченской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Новоселки-Гречухино Шелковской волости» | Всего, в том числе: | всего | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | Всего, в том числе: | всего | 30 541,41 | 31 062,63 | 31 760,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 364,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 305,41 | 310,63 | 317,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,65 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 30 541,41 | 31 062,63 | 31 760,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 364,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 305,41 | 310,63 | 317,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,65 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | всего | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | всего | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | всего | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Установка дорожных знаков, сигнальных столбиков» | Всего, в том числе: | всего | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | всего | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | всего | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Мероприятие «Расходы по перевозке обучающихся и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия» | Всего, в том числе: | всего | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | всего | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и приведение их в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%). 2. Протяженность отремонтированных дорог (км). 3. Протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта (км). 4. Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние (кв.м.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год, (тыс. руб.) | 2023 год, (тыс. руб.) | 2024 год, (тыс. руб.) | 2025 год, (тыс. руб.) | 2026 год, (тыс. руб.) | 2027 год, (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 92 431,00 | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 26 271,00 | 8 807,00 | 8 757,00 | 8 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 118 702,00 | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 80 %. 2. Увеличение протяженности отремонтированных дорог до 1,600 км. 3. Увеличение протяженности отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта до 3,500 км. 4. Увеличение прироста площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние до 15 750 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время одной  из причин, сдерживающих социально-экономическое развитие МО «Великолукский район», является неудовлетворительное состояние и недостаточный технический уровень развития существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Великолукского района.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни населения необходимо совершенствование технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Великолукского района.

Проблема обеспечения сохранности и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Великолукского района требует комплексного планового подхода к ее решению с привлечением сил и средств федерального, областного и местного уровней.

По территории Великолукского района проходит федеральная  автомобильная дорога «М-9 Балтия – Москва – Волоколамск - государственная граница с Латвией», имеющая важнейшее значение для экономики Псковской области и всей Российской Федерации в целом. Протяженность участка трассы составляет 23,785 км.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений имеют высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог района были выше темпов восстановления и развития, что было обусловлено высоким ростом парка автотранспортных средств, интенсивности движения, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

Данная ситуация сложилась, прежде всего, из-за недостаточного финансирования и, как следствие, несоблюдение межремонтных сроков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений.

Также острая ситуация складывается и с техническим состоянием мостовых сооружений. В среднем фактическая долговечность мостов, построенных до 1980 года, при существующем уровне содержания и ремонта составляет 30-40 лет. Большая часть указанных мостов подлежит капитальному ремонту и реконструкции.

Неудовлетворительное состояние дорожной сети непосредственно сопряжено с колоссальными экономическими издержками и отрицательными социальными последствиями.

Отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием является одной из главных причин слабого развития агропромышленного комплекса, низкого жизненного уровня на селе. Неразвитость сети автомобильных дорог в сельской местности усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени, связанных с перевозкой и ограничениями на поездки.

Отсутствие системного подхода к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства, а также недостаточность объемов финансирования привели к хроническому недоремонту улично-дорожной сети.

Учитывая вышеизложенное, стоит задача оптимального использования финансовых средств с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

В настоящее время осуществление мероприятий за счет средств субсидий, предоставляемых из областного бюджета, подлежит включению в муниципальную программу.

Перечисление субсидий осуществляет Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в порядке межбюджетных отношений в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период в рамках реализации мероприятия «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». Данное мероприятие направлено на прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Великолукском районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и приведение их в нормативное состояние.

В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий, которые  представлены в приложении № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

Реализация подпрограммы рассчитана на 6 лет – с 2022 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» включаются следующие мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности.

2. Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 14+720 до д. Игнашево Шелковской волости.

3. Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 11+195 до д. Марипчелки Шелковской волости.

4. Ремонт автомобильной дороги от а/д Сиверст-Поречье км 19+700 до д. Орехново Пореченской волости.

5. Ремонт автомобильной дороги Стайки -Никулино Пореченской волости.

6. Ремонт автомобильной дороги от а/д Лакомица – Локниха км 15+929 до д. Горушка Переслегинской волости.

7. Ремонт автомобильной дороги Бителево-Гришино Переслегинской волости.

8. Ремонт автомобильной дороги от а/д Купуй-Колюбаки-Пашниково км 8+555 до. д. Копылово Пореченской волости.

9. Ремонт автомобильной дороги Новоселки-Гречухино Шелковской волости.

10. Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 и № 3 к подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2027 годы  составит  118 702,00 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 39 043,00  тысяч рублей;

на 2023 год – 39 509,00  тысяч рублей;

на 2024 год – 40 150,00 тысяч рублей;

на 2025 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях № 4 и № 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы, ее эффективность представляются следующими значениями:

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 80 %;

- увеличение протяженности отремонтированных дорог до 1,600 км.;

- увеличение протяженности отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта  до 3,500 км.;

- увеличение прироста площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние до 15 750 кв.м.

Приложение № 1

к подпрограмме «Сохранение и развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения в муниципальном образовании»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 75 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог | км | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | км | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние | кв.м. | 13 500 | 14 400 | 15 750 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Сохранение и развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения в муниципальном образовании»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 год – 75 % 2023 год – 77 % 2024 год – 80 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Протяженность отремонтированных дорог | 2022 год – 1,000 км 2023 год – 1,400 км 2024 год – 1,600 км 2025 год – 0 км 2026 год – 0 км 2027 год – 0 км |  |
|  |  |  | Протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | 2022 год – 3,000 км 2023 год – 3,200 км 2024 год – 3,500 км 2025 год – 0 км 2026 год – 0 км 2027 год – 0 км |  |
|  |  |  | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние | 2022 год – 13 500 кв.м. 2023 год – 14 400 кв.м. 2024 год – 15 750 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Сохранение и развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения в муниципальном образовании»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов в границах Великолукского района» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 75 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 14+720 до д. Игнашево Шелковской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 11+195 до д. Марипчелки Шелковской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Сиверст-Поречье км 19+700 до д. Орехново Пореченской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0 | 0,700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Стайки-Никулино Пореченской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0 | 0,600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Лакомица – Локниха км 15+929 до д. Горушка Переслегинской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Бителево – Гришино Переслегинской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Мероприятие « Ремонт автомобильной дороги от а/д Купуй-Колюбаки-Пашниково км 8+555 до д. Копылово Пореченской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0 | 0 | 0,300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Новоселки – Гречухино Шелковской волости» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | Протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | км | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние | кв.м. | 13 500 | 14 400 | 15 750 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Сохранение и развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения в муниципальном образовании»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» | Всего, в том числе: | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов в границах Великолукского района» | Всего, в том числе: | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 14+720 до д. Игнашево Шелковской волости» | Всего, в том числе: | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 11+195 до д. Марипчелки Шелковской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Сиверст-Поречье км 19+700 до д. Орехново Пореченской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Стайки -Никулино Пореченской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Лакомица – Локниха км 15+929 до д. Горушка Переслегинской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Бителево – Гришино Переслегинской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
| 1.1.8. | Мероприятие « Ремонт автомобильной дороги от а/д Купуй-Колюбаки-Пашниково км 8+555 до д. Копылово Пореченской волости» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Новоселки-Гречухино Шелковской волости» | Всего, в том числе: | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | Всего, в том числе: | 30 541,41 | 31 062,63 | 31 760,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 364,65 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 30 541,41 | 31 062,63 | 31 760,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 364,65 |

Приложение № 5

к подпрограмме «Сохранение и развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения в муниципальном образовании»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: | всего | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 8 807,00 | 8 757,00 | 8 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 271,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 8 807,00 | 8 757,00 | 8 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 271,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» | Всего, в том числе: | всего | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 8 807,00 | 8 757,00 | 8 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 271,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 39 043,00 | 39 509,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 702,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 8 807,00 | 8 757,00 | 8 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 271,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов в границах Великолукского района» | Всего, в том числе: | всего | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 742,51 | 4 664,07 | 4 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736,08 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 14+720 до д. Игнашево Шелковской волости» | Всего, в том числе: | всего | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,34 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 11+195 до д. Марипчелки Шелковской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,92 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Сиверст-Поречье км 19+700 до д. Орехново Пореченской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,63 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Стайки -Никулино Пореченской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от а/д Лакомица – Локниха км 15+929 до д. Горушка Переслегинской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,23 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от Бителево-Гришино Переслегинской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Мероприятие « Ремонт автомобильной дороги от а/д Купуй-Колюбаки-Пашниково км 8+555 до д. Копылово Пореченской волости» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,26 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Новоселки-Гречухино Шелковской волости» | Всего, в том числе: | всего | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,74 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | Всего, в том числе: | всего | 30 541,41 | 31 062,63 | 31 760,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 364,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 305,41 | 310,63 | 317,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,65 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 30 541,41 | 31 062,63 | 31 760,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 364,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 30 236,00 | 30 752,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 431,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 305,41 | 310,63 | 317,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,65 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | 1. Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию). 2. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам населенных пунктов района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели которых наиболее высока |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения (чел.). 2. Количество установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков (шт.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год, (тыс. руб.) | 2023 год, (тыс. руб.) | 2024 год, (тыс. руб.) | 2025 год, (тыс. руб.) | 2026 год, (тыс. руб.) | 2027 год, (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 1 680,00 | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 1 680,00 | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 1 680,00 | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, составит 45 чел. 2. Увеличение количества установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков до 65 шт. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач области. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ситуация с аварийностью в Великолукском районе характеризуется следующими параметрами:

- среди пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях людей большая доля приходится на пассажиров транспортных средств, но погибает больше всего водителей;

- наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий совершается в летний период: годовой максимум приходится на июль, минимум - на март;

- максимальное количество дорожно-транспортных происшествий регистрируется в выходные дни с максимумом в субботу, минимальное – в среду;

- основная часть всех дорожно-транспортных происшествий совершается на автомобильных дорогах вне населенных пунктов, и тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий в 2 раза превышает аналогичный показатель дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в населенных пунктах;

- наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий происходит по причине нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств; из них наибольшее количество совершается по вине водителей транспортных средств, принадлежащих физическим лицам;

- отмечается снижение показателей дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, в том числе грузовых транспортных средств и автобусов;

- большая часть дорожно-транспортных происшествий совершается на дорогах района водителями из других районов Псковской области и регионов России;

- основными нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств, способствующими совершению дорожно-транспортных происшествий, являются: неправильный выбор скорости движения транспортного средства, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу встречного движения;

- значительно возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями со стажем управления транспортными средствами от 5 до 10 лет;

- регистрируется рост основных показателей дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине пешеходов;

- более 50 процентов дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие нарушения Правил дорожного движения пешеходами, связано с переходом проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода;

- основными виновниками дорожно-транспортных происшествий с участием детей являются водители транспортных средств;

- в большинстве дорожно-транспортных происшествий с участием детей пострадали детей – пассажиры, при этом наибольшее их количество находилось в салонах легковых транспортных средств;

- более чем в половине дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков страдают дети школьного возраста.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан  их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам населенных пунктов района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели которых наиболее высока.

В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий, которые  представлены в приложении № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

Реализация Программы рассчитана на 6 лет – с 2022 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» включаются следующие мероприятия:

1. Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения.

2. Установка дорожных знаков, сигнальных столбиков.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 и № 3 к подпрограмме.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

в рамках подпрограммы

В рамках данной подпрограммы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями предусмотрены.

Согласно приложению № 4 к подпрограмме представлен прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2027 годы  составит 1 680,00 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 510,00  тысяч рублей;

на 2023 год – 560,00  тысяч рублей;

на 2024 год – 610,00 тысяч рублей;

на 2025 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях № 5 и № 6 к подпрограмме.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы, ее эффективность представляются следующими значениями:

- количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения сосатвит 45 чел.;

- увеличение количества установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков до 65 шт.

Приложение № 1

к подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | чел. | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков | шт. | 55 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | 2022 год – 45 чел. 2023 год – 45 чел. 2024 год – 45 чел. 2025 год – 0 чел. 2026 год – 0 чел. 2027 год – 0 чел. |  |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | Количество установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков | 2022 год – 55 шт. 2023 год – 60 шт. 2024 год – 65 шт. 2025 год – 0 шт. 2026 год – 0 шт. 2027 год – 0 шт. |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения» | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | чел. | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Установка дорожных знаков, сигнальных столбиков» | Количество установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков | шт. | 55 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, чел. | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

Приложение № 5

к подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Установка дорожных знаков, сигнальных столбиков» | Всего, в том числе: | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |

Приложение № 6

к подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | всего | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | всего | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 510,00 | 560,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | всего | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Установка дорожных знаков, сигнальных столбиков» | Всего, в том числе: | всего | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | 1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района. 2. Управление образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение доступности услуг транспортного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество внеклассных мероприятий (ед.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год, (тыс. руб.) | 2023 год, (тыс. руб.) | 2024 год, (тыс. руб.) | 2025 год, (тыс. руб.) | 2026 год, (тыс. руб.) | 2027 год, (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 2 304,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 2 304,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество внеклассных мероприятий составит 180 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основными полномочиями муниципалитета в транспортной сфере муниципального хозяйства являются создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района.

В современных условиях пассажирский транспорт является важнейшей составной частью территориальной структуры и оказывает значительное влияние на социально-экономическое и материально-пространственное развитие Великолукского района.

Основополагающая роль транспорта заключается в экономии времени, затрачиваемого населением на преодоление расстояния между населенными пунктами района и области. Транспорт, экономя время и силы человека, дает возможность значительно увеличить радиус осуществления контактов, необходимых для обмена деловой, научной и культурной информацией, обеспечивая своевременную доставку работающих к местам приложения труда. Пассажирский транспорт влияет на нормальное функционирование отраслей хозяйственного комплекса.

Повышение качества пассажирских перевозок – социально значимая задача.

Организация транспортного обслуживания населения основывается на следующих принципах:

- предоставление населению качественных и доступных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок;

- приоритет безопасности жизни и здоровья граждан;

- равенства прав и обязанностей перевозчиков.

Перечень внутри муниципальных маршрутов регулярного сообщения для перевозки пассажиров утверждается Администрацией Великолукского района. По каждому маршруту с учетом потребности населения в перевозках, утверждается расписание движения с указанием количества выполняемых рейсов.

Пассажирские перевозки на пригородных и внутри муниципальных маршрутах на территории муниципального образования «Великолукский район» осуществляются по регулируемым тарифам. Регулирование тарифов, сохраняющийся рост цен на энергоносители, рост эксплуатационных расходов «изношенного» подвижного состава приводят к ежегодному существенному росту убытков от пассажирских перевозок.

Выполнение перевозок пассажиров по некоторым пригородным и межмуниципальным маршрутам приводит к убыточности деятельности перевозчиков. В связи с этим финансовое положение перевозчиков ухудшается, что может привести к отказу перевозчиков обслуживать убыточные рейсы и возникновению угрозы «социального взрыва».

Решаемая в рамках муниципальной программы проблема обеспечения перевозок пассажиров по убыточным маршрутам соответствует социально-экономическому развитию Великолукского района.

Надежная и эффективная работа муниципального пассажирского транспорта на автомобильных дорогах местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в Великолукском районе является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение доступности услуг транспортного комплекса.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обеспечению равной доступности транспортных услуг на территории района.

В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий, которые  представлены в приложении № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

Реализация Программы рассчитана на 6 лет – с 2022 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Совершенствование транспортного обслуживание населения на территории муниципального образования» включаются следующие мероприятия:

1. Расходы по перевозке обучающихся и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 и № 3 к подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2027 годы  составит  2 304,00 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 768,00  тысяч рублей;

на 2023 год – 768,00 тысяч  рублей;

на 2024 год – 768,00 тысяч рублей;

на 2025 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях № 4 и № 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы, ее эффективность представляются следующими значениями:

- количество внеклассных мероприятий составит 180 ед.

Приложение № 1

к подпрограмме «Совершенствование

транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество внеклассных мероприятий | ед. | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Совершенствование

транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района, Управление образования | Количество внеклассных мероприятий | 2022 год – 180 ед. 2023 год – 180 ед. 2024 год – 180 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Совершенствование

транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Расходы по перевозке обучающихся и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия» | Количество внеклассных мероприятий | ед. | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Совершенствование

транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  | Управление образования | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного населения на территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  | Управление образования | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Расходы по перевозке обучающихся и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия» | Всего, в том числе: | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  | Управление образования | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |

Приложение № 5

к подпрограмме «Совершенствование

транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | всего | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | всего | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Расходы по перевозке обучающихся и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия» | Всего, в том числе: | всего | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Великолукского района | всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | всего | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |