ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 22.09.2023 | № | 1161 |
| --- | --- | --- |

г. Великие Луки

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании», утвержденную постановлением Администрации Великолукского района от 30.12.2021 № 1406

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», правилами  предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1710 от 30.12.2017 года (в ред. от 29.07.2023 года),   статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Великолукского района от 24.08.2015 года № 994 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Великолукский район», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в  муниципальном образовании», утвержденную постановлением Администрации Великолукского района от 30.12.2021 № 1406, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» пункт 9. изложить в следующей редакции:

«9. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе, составит 27%.

1.2. В разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» абзац 10  изложить в следующей редакции:

«- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе, составит 27%;».

1.3. Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В паспорте подпрограммы «Формирование современной городской среды»:

1.6.1. В разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы»:

1.6.1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе, составит 27%».

1.7. В разделе 5 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:     1.7.1. Абзац 10  изложить в следующей редакции:

«- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе, составит 27%;»

1.8. Приложение №1 к подпрограмме «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение №2 к подпрограмме «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение №3 к подпрограмме «Перечень мероприятий основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение №8 к подпрограмме «Адресные перечни общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Великолукского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Иванову Т.Г.

| Глава района | А.Г. Кузьмин |
| --- | --- |
| Верно: Соколов |  |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Великолукского района

от 22.09.2023 № 1161

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды в муниципальном образовании»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв.м | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | кв.м | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | ед. | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6. | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | кв. м. | 22 516 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 |
| 7. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | ед. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | кв.м. | 1 630 | 2 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе | % | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды | % | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв.м | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 |
| 1.3. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | кв.м | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | ед. | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.6. | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | кв. м. | 22 516 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 |
| 1.7. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | ед. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | кв.м. | 1 630 | 2 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе | % | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды | % | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Великолукского района

от 22.09.2023 № 1161

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды в муниципальном образовании»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | 2022 год – 16 ед. 2023 год – 16 ед. 2024 год – 16 ед. 2025 год – 16 ед. 2026 год – 16 ед. 2027 год – 16 ед. |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | 2022 год – 23 598 кв.м. 2023 год – 23 598 кв.м. 2024 год – 23 598 кв.м. 2025 год – 23 598 кв.м. 2026 год – 23 598 кв.м. 2027 год – 23 598 кв.м. |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | 2022 год – 1 185 кв.м. 2023 год – 0 кв.м. 2024 год – 0 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | 2022 год – 15 ед. 2023 год – 16 ед. 2024 год – 18 ед. 2025 год – 18 ед. 2026 год – 18 ед. 2027 год – 18 ед. |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | 2022 год – 22 516 кв.м. 2023 год – 25 004 кв.м. 2024 год – 25 004 кв.м. 2025 год – 25 004 кв.м. 2026 год – 25 004 кв.м. 2027 год – 25 004 кв.м. |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | 2022 год – 2 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 2 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | 2022 год – 1 630 кв.м. 2023 год – 2 488 кв.м. 2024 год – 0 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |
|  |  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе | 2022 год – 0 % 2023 год – 27 % 2024 год – 0 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды | 2022 год – 0 % 2023 год – 90 % 2024 год – 0 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Великолукского района

от 22.09.2023 № 1161

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды в муниципальном образовании»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Организация благоустройства дворовых территорий муниципального образования» | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв.м | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 |
|  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | кв.м | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Организация благоустройства общественных территорий муниципального образования» | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | ед. | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | кв.м | 22 516 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 |
|  |  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | ед. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | кв.м | 1 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе | % | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды | % | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Великолукского района

от 22.09.2023 № 1161

Приложение 1

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв.м | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | кв.м | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | ед. | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6. | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | кв. м. | 22 516 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 |
| 7. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | ед. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | кв.м. | 1 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе | % | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды | % | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Великолукского района

от 22.09.2023 № 1161

Приложение 2

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Участник подпрограммы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | 2022 год – 16 ед. 2023 год – 16 ед. 2024 год – 16 ед. 2025 год – 16 ед. 2026 год – 16 ед. 2027 год – 16 ед. |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | 2022 год – 23 598 кв.м. 2023 год – 23 598 кв.м. 2024 год – 23 598 кв.м. 2025 год – 23 598 кв.м. 2026 год – 23 598 кв.м. 2027 год – 23 598 кв.м. |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | 2022 год – 1 185 кв.м. 2023 год – 0 кв.м. 2024 год – 0 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | 2022 год – 15 ед. 2023 год – 16 ед. 2024 год – 18 ед. 2025 год – 18 ед. 2026 год – 18 ед. 2027 год – 18 ед. |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | 2022 год – 22 516 кв.м. 2023 год – 25 004 кв.м. 2024 год – 25 004 кв.м. 2025 год – 25 004 кв.м. 2026 год – 25 004 кв.м. 2027 год – 25 004 кв.м. |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | 2022 год – 2 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 2 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | 2022 год – 1 630 кв.м. 2023 год – 2 488 кв.м. 2024 год – 0 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |
|  |  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе | 2022 год – 0 % 2023 год – 27 % 2024 год – 0 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды | 2022 год – 0 % 2023 год – 90 % 2024 год – 0 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Великолукского района

от 22.09.2023 № 1161

Приложение 3

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Организация благоустройства дворовых территорий муниципального образования» | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв.м | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 | 23 598 |
|  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде | кв.м | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Организация благоустройства общественных территорий муниципального образования» | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | ед. | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | кв.м | 22 516 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 25 004 |
|  |  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | ед. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде | кв.м | 1 630 | 2 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе | % | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды | % | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Великолукского района

от 22.09.2023 № 1161

Приложение 8

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды»

АДРЕСНЫЕ ПЕРЕЧНИ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 2022 год |  |
| 1. | Великолукский район, п. Дубрава-1, пешеходная зона на центральной улице |
| 2. | Великолукский район, д. Переслегино, между многоквартирными домами № 4 и № 7-8 |
| 2023 год |  |
| 1. | Великолукский район, п. Дубрава-1, между д. 2А, д.25, д.27, д.29 |
| 2024 год |  |
| 1. | Великолукский район, п. Дубрава-1, между д. 2А, д. 25, д. 27, д. 29 (детская игровая площадка) |
| 2. | Великолукский район, д. Шелково, детский парк на берегу р. Вскувица. |
| 2025 год |  |
| - | - |
| 2026 год |  |
| - | - |
| 2027 год |  |
| - | - |