ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 12.04.2024 | № | 427 |
| --- | --- | --- |

г. Великие Луки

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования», утвержденную постановлением Администрации Великолукского района от 30.12.2021 № 1404

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Великолукского района от 24.08.2015 № 994 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Великолукский район», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования», утвержденную постановлением Администрации Великолукского района от 30.12.2021 № 1404, следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Великолукского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Иванову Т.Г.

Глава района                                                                     А.Г. Кузьмин

Верно: Козлова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Великолукского района

от 12.04.2024 № 427

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству); Финансовое управление Администрации Великолукского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства. 2. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей. 3. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район». 4. Повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район». 5. Сохранение и защита окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | 1. Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества (%). 2. Количество выполненных работ по ремонту кровли (ед.). 3. Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) (ед.). 4. Количество услуг по выполнению проектно-сметной документации (ед.). 5. Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона (м3). 6. Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона (т.). 7. Количество услуг по ведению авторского надзора (ед.). 8.Количество услуг по государственной экспертизе (ед.). 9.Количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства (ед.). 10. Количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок (ед.). 11. Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа (ед.). 12. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (семья). 13. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) (%). 14. Количество восстановленных воинских захоронений (ед.). 15. Количество игровых площадок (ед.) 16. Количество выполненных работ по планировке территории (ед.). 17.Количество оказанных услуг (ед.) 18. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке (чел.). 19. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы (кв.м.). 20. Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 (ед.). 21. Площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино (кв.м.). 22. Количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов (ед.). 23. Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района (м.) 24. Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района (куб.м/час). 25. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом (шт.). 26. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации (ед.). 27. Количество погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) (чел.). 28. Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ (ед.). 29. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (%). 30. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества (ед.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования». 2. Подпрограмма «Жилище». 3. Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования». 4. Подпрограмма муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 5. Охрана окружающей среды в муниципальном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год, (тыс. руб.) | 2023 год, (тыс. руб.) | 2024 год, (тыс. руб.) | 2025 год, (тыс. руб.) | 2026 год, (тыс. руб.) | 2027 год, (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 40 044,24 | 3 500,44 | 35 419,80 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 168 378,99 | 93 448,46 | 72 332,18 | 518,35 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 194 903,80 | 31 082,55 | 92 828,91 | 59 978,63 | 5 575,00 | 5 438,71 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 403 327,02 | 128 031,45 | 200 580,88 | 61 620,98 | 6 615,00 | 6 478,71 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества составит 7 %. 2. Количество выполненных работ по ремонту кровли составит 1 ед. 3. Уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) до 40 ед. 4. Количество услуг по выполнению проектно-сметной документации составит 13 ед. 5. Уменьшение количества приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона до 3000 м3. 6. Уменьшение количества приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона до 100 т. 7. Количество услуг по ведению авторского надзора составит 2 ед. 8. Количество услуг по государственной экспертизе составит 2 ед. 9. Количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства составит 1 ед. 10. Количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок составит 1 ед. 11. Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа составит 46 ед. 12. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения составит 3 семьи. 13. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) составит 4,3 %. 14. Увеличение количества восстановленных воинских захоронений до 2 ед. 15. Количество игровых площадок составит 3 ед. 16. Количество выполненных работ по планировке территории составит 1 ед. 17. Количество оказанных услуг составит 5 ед. 18. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке составит 206 чел. 19. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы составит 3750,0 кв.м. 20. Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 составит 1 ед. 21. Площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино составит 4802,0 кв.м. 22. Количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов составит 3 ед. 23. Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района составит 300 м. 24. Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района составит 6,5 куб. м/час. 25. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом составит 2 шт. 26. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации составит 2 ед. 27. Увеличение количества погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) до 100 чел. 28. Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ составит 1 ед. 29. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда составит 1,22 %. 30. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, в количестве 5 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ

Муниципальная программа направлена на достижение основной цели, определенной прогнозом социально-экономического развития  муниципального образования «Великолукский район» на долгосрочную перспективу: повышение качества жилищно-коммунальных услуг и доступности жилья.

2. Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения программными методами

Целью программы является обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район», достижение которой невозможно без надлежащего функционирования и  развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.

Важнейшей отраслью, оказывающей услуги населению, остается жилищно-коммунальное хозяйство. В отрасли работают предприятия, обеспечивающие теплоснабжение, водоснабжение, энергосбережение, санитарное содержание и ремонт жилищного фонда. Основным направлением деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Великолукского района является устойчивое, бесперебойное и качественное обеспечение населения, учреждений и прочих потребителей района услугами. Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на качество жизни, улучшение жилищных условий, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Обеспечение оказания качественных жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры района являются одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления. В настоящее время деятельность коммунального комплекса России характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, неэффективным  использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Достижение цели – повышение доступности жилья – связано с актуальностью разрешения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства. Жилищная проблема стоит перед большей частью семей в Великолукском районе, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями.

Очевидно, что вышеуказанные цели невозможно достигнуть без поддержания ЖКХ в удовлетворительном техническом состоянии, без развития жилищного строительства и улучшения архитектурного и градостроительного облика Великолукского района.

Решение вышеперечисленных проблем и обеспечение надлежащего и бесперебойного функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, возможно, осуществить программно-целевым методом.

3.Цель и задачи программы, показатели цели и задач программы,

сроки реализации программы

Целью муниципальной программы является обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства;

- создания условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район»;

- повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район».

- сохранение и защита окружающей среды.

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2022-2027 годов.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы».

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

1. Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования».

Цель - развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства.

2. Подпрограмма муниципальной программы «Жилище».

Цель - создания условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.

3. Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство  муниципального образования».

Цель – повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район».

4. Подпрограмма муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Цель – повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район».

5. Подпрограмма муниципальной программы «Охрана окружающей среды».

Цель - сохранение и защита окружающей среды.

В приложениях 2 и 3 к муниципальной программе представлен перечень основных мероприятий и перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования программы на 2022 – 2027 годы  составит   403 327,02 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 128 031,45 тысяч рублей;

на 2023 год – 200 580,88 тысяч рублей;

на 2024 год – 61 620,98 тысяч рублей;

на 2025 год – 6 615,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 6 478,71 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях 4 и 5 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении (неактуальность прогнозирования и несвоевременность разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы,  недостаточная адаптируемость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационных изменений органов власти).

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме (дефицит средств бюджета муниципального образования «Великолукский район», необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы).

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе, повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения (резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса).

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

- доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества составит 7 %;

- количество выполненных работ по ремонту кровли составит 1 ед.;

- уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) до 40 ед.;

- количество услуг по выполнению проектно-сметной документации составит 13 ед.;

- уменьшение количества приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона до 3000 м3.;

- уменьшение количества приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона до 100 т.;

- количество услуг по ведению авторского надзора составит 2 ед.;

- количество услуг по государственной экспертизе составит 2 ед.;

- количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства составит 1 ед.;

- количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок составит 1 ед.;

- количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа составит 46 ед.;

- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения составит 3 семьи;

- доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) составит 4,3 %;

- увеличение количества восстановленных воинских захоронений до 2 ед.;

- количество игровых площадок составит 3 ед.;

- количество выполненных работ по планировке территории составит 1 ед.;

- количество оказанных услуг составит 5 ед.;

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке составит 206 чел.;

- площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы  составит 3750,0 кв.м.;

- количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 составит 1 ед.;

- площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино составит 4802,0 кв.м.;

- количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов составит 3 ед.;

- капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района составит 300 м.;

- капитальный ремонт водонапорной башни в  пос. Дубрава-1 Великолукского района составит 6,5 куб.м/час.;

- завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом составит 2 шт.;

- количество планируемых  мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации составит 2 ед.;

- увеличение количества погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) до 100 чел.;

- количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ составит 1 ед.;

- доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда составит 1,22 %;

- приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, в количестве 5 ед.

Приложение 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 2. | Число аварий в системах водоснабжения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | ед. | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |
| 3. | Количество выполненных работ по ремонту кровли | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество услуг по выполнению проектно-сметной документации | ед. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона | м3 | 6911 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона | т. | 175 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество услуг по ведению авторского надзора | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество услуг по государственной экспертизе | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа | ед. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0 |
| 14. | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Количество игровых площадок | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Количество выполненных работ по планировке территории | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Количество оказанных услуг | ед. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | чел. | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | кв.м. | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | кв.м. | 0 | 4 802,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района | м. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | куб.м/час. | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 27. | Количество погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) | чел. | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 28. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (%) | % | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 1.2. | Число аварий в системах водоснабжения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | ед. | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |
| 1.3. | Количество выполненных работ по ремонту кровли | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество услуг по выполнению проектно-сметной документации | ед. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона | м3 | 6911 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона | т. | 175 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Количество услуг по ведению авторского надзора | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Количество услуг по государственной экспертизе | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа | ед. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района | м. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | куб.м/час. | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | Количество оказанных услуг | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0 |
| 3.2. | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Количество игровых площадок | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Количество выполненных работ по планировке территории | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Количество оказанных услуг | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3.7. | Количество погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) | чел. | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.8. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | чел. | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | кв.м. | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | кв.м. | 0 | 4 802,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (%) | % | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 52. | Количество оказанных услуг | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | 2022 год – 7 % 2023 год – 7 % 2024 год – 7 % 2025 год – 7 % 2026 год – 7 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Количество выполненных работ по ремонту кровли | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | 2022 год – 80 ед. 2023 год – 70 ед. 2024 год – 60 ед. 2025 год – 50 ед. 2026 год – 40 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество услуг по выполнению проектно-сметной документации | 2022 год – 13 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона | 2022 год – 6911 м3 2023 год – 3000 м3 2024 год – 0 м3 2025 год – 0 м3 2026 год – 0 м3 2027 год – 0 м3 |  |
|  |  |  | Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона | 2022 год – 175 т. 2023 год – 100 т. 2024 год – 0 т. 2025 год – 0 т. 2026 год – 0 т. 2027 год – 0 т. |  |
|  |  |  | Количество услуг по ведению авторского надзора | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество услуг по государственной экспертизе | 2022 год – 2 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района | 2022 год – 0 м. 2023 год – 300 м. 2024 год – 0 м. 2025 год – 0 м. 2026 год – 0 м. 2027 год – 0 м. |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | 2022 год – 0 куб.м/час. 2023 год – 6,5 куб.м/час. 2024 год – 0 куб.м/час. 2025 год – 0 куб.м/час. 2026 год – 0 куб.м/час. 2027 год – 0 куб.м/час. |  |
|  |  |  | Количество оказанных услуг | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество оказанных услуг | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа | 2022 год – 46 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество услуг по ведению авторского надзора | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая вода» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | 2022 год – 0 шт. 2023 год – 2 шт. 2024 год – 0 шт. 2025 год – 0 шт. 2026 год – 0 шт. 2027 год – 0 шт. |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Жилище» |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация Великолукского района | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | 2022 год – 3 семьи 2023 год – 0 семей 2024 год – 0 семей 2025 год – 0 семей 2026 год – 0 семей 2027 год – 0 семей |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения на территории муниципального образования» | 1. Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) 2. Финансовое управление Администрации Великолукского района | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | 2022 год – 4,3 % 2023 год – 4,3 % 2024 год – 4,3 % 2025 год – 4,3 % 2026 год – 4,3 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 2 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество восстановительных воинских захоронений | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 2 ед. 2024 год – 2 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество детских игровых площадок | 2022 год – 3 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество выполненных работ по планировке территории | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество оказанных услуг | 2022 год – 2 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 2 ед. 2024 год – 2 ед. 2025 год – 2 ед. 2026 год – 2 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) | 2022 год – 0 чел. 2023 год – 20 чел. 2024 год – 100 чел. 2025 год – 100 чел. 2026 год – 100 чел. 2027 год – 0 чел. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | 2022 год – 0 % 2023 год – 1,22 % 2024 год – 0 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | 2022 год – 3 чел 2023 год – 203 чел 2024 год – 0 чел 2025 год – 0 чел 2026 год – 0 чел 2027 год – 0 чел. |  |
|  |  |  | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | 2022 год – 3750 кв.м. 2023 год – 0 кв.м. 2024 год – 0 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |
|  |  |  | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | 2022 год – 0 кв.м. 2023 год – 4802,0 кв.м. 2024 год – 0 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству); Финансовое управление Администрации Великолукского района» | Количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество оказанных услуг | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
|  |  | Количество выполненных работ по ремонту кровли | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | ед. | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |
|  |  | Количество услуг по выполнению проектно-сметной документации | ед. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» | Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона | м3 | 6911 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона | т. | 175 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Расходы на услуги по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация системы водоподготовки в пос. Нагорный» | Количество услуг по ведению авторского надзора | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный» | Количество услуг по государственной экспертизе | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дубрава-1» | Количество услуг по государственной экспертизе | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Проведение пересчета сметной стоимости строительства очистных сооружений в д. Суханово на текущее время» | Количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Мероприятие «Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево, Великолукский район» | Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района | метр | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | куб.м/час | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10. | Мероприятие « Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы (исследования) по определению сроков окончания строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» в дер. Переслегино Великолукского района Псковской области» | Количество оказанных услуг | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Выполнение работ на объектах газоснабжения» | Количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество оказанных услуг | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Авторский надзор по объекту: «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Количество услуг по ведению авторского надзора | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа | ед. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие « Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дубрава-1» | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Мероприятие «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Субсидия на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Великолукский район», связанных с ремонтом (реконструкцией) и благоустройством воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования «Великолукский район» | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0 |
|  |  | Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Мероприятие «Приобретение и обустройство детской игровой площадки» | Количество игровых площадок | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Мероприятие «Благоустройство общественной территории по улице Центральной п. Дубрава-1 с.п. «Лычевская волость» Великолукского района» | Количество выполненных работ по планировке территории | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. | Мероприятие «Установка бортового камня между многоквартирными домами № 4 и № 7-8 по адресу: Великолукский район, Переслегинская волость, д. Переслегино» | Количество оказанных услуг | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6. | Мероприятие «Расходы на оказание транспортных услуг по доставке и планировке строительного песка в д. Бор Лазава - Сеньково Пореченской волости Великолукского района» | Количество оказанных услуг | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7. | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества | Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  |  | Количество погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) | чел. | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по сносу ветхого и аварийного жилья» | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | чел. | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | кв.м. | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | кв.м | 0 | 4802,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | Количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5.2. | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Мероприятие «Расходы на перевозку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | Количество оказанных услуг | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» | Всего, в том числе: | 128 031,45 | 200 580,88 | 61 620,98 | 6 615,00 | 6 478,71 | 0,00 | 403 327,02 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 127 695,33 | 200 150,88 | 61 320,98 | 6 315,00 | 6 178,71 | 0,00 | 401 660,90 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 336,12 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 666,12 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Всего, в том числе: | 29 898,91 | 63 306,63 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 107 555,37 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 29 898,91 | 63 306,63 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 107 555,37 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 28 056,82 | 27 729,43 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 70 136,08 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Администрация Великолукского района | 7 490,55 | 5 580,66 | 3 898,12 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 18 699,33 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 7 245,42 | 7 644,54 | 4 103,00 | 2 045,00 | 1 743,71 | 0,00 | 22 781,67 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 12 211,20 | 6 604,05 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645,25 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Расходы на услуги по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация системы водоподготовки в пос. Нагорный» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 378,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,65 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дубрава-1» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Проведение пересчета сметной стоимости строительства очистных сооружений в д. Суханово на текущее время» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1.1.8. | Мероприятие «Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево, Великолукскский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 4 326,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326,31 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 2 165,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,57 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы (исследования) по определению сроков окончания строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» в дер. Переслегино Великолукского района Псковской области» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 1.1.11. | Мероприятие «Ремонт системы водоснабжения д. Борки Пореченской волости Великолукского района Псковской области» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 1 343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,29 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 1 842,09 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,26 |
| 1.2.1. | Мероприятие « Выполнение работ на объектах газоснабжения» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 120,76 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,93 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Авторский надзор по объекту: «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 |
| 1.2.3. | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 1 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,38 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая вода» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 35 323,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 323,03 |
| 1.3.1. | Мероприятие « Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл.,Великолукский район,п. Дубрава-1» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 16 767,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 767,18 |
| 1.3.2. | Мероприятие «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 18 555,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 555,85 |
| 2. | Подпрограмма «Жилище» | Всего, в том числе: | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
|  |  | Администрация Великолукского района | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация Великолукского района | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Администрация Великолукского района | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» | Всего, в том числе: | 2 950,11 | 2 233,97 | 1 653,82 | 1 573,00 | 1 573,00 | 0,00 | 9 983,90 |
|  |  | Администрация Великолукского района | 2 950,11 | 1 803,97 | 1 353,82 | 1 273,00 | 1 273,00 | 0,00 | 8 653,90 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | 2 950,11 | 1 684,43 | 1 653,82 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 7 302,36 |
|  |  | Администрация Великолукского района | 2 950,11 | 1 254,53 | 1 353,82 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 5 972,36 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| 3.1.1. | Мероприятие «Субсидия на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Великолукский район», связанных с ремонтом (реконструкцией) и благоустройством воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Великолукский район» | Всего, в том числе: | 700,00 | 1 130,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2 730,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Великолукского района | 816,24 | 488,43 | 1 146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451,49 |
| 3.1.3. | Мероприятие «Приобретение и обустройство детской игровой площадки» | Администрация Великолукского района | 831,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,99 |
| 3.1.4. | Мероприятие «Благоустройство общественной территории по улице Центральной п. Дубрава-1 с.п. «Лычевская волость» Великолукского района» | Администрация Великолукского района | 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,52 |
| 3.1.5. | Мероприятие «Установка бортового камня между многоквартирными домами № 4 и № 7-8 по адресу: Великолукский район, Переслегинская волость, д. Переслегино» | Администрация Великолукского района | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| 3.1.6. | Мероприятие «Расходы на оказание транспортных услуг по доставке и планировке строительного песка в д. Бор Лазава - Сеньково Пореченской волости Великолукского района» | Администрация Великолукского района | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 3.1.7. | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества | Администрация Великолукского района | 0,00 | 66,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 687,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района | 0,00 | 549,54 | 0,00 | 1 066,00 | 1 066,00 | 0,00 | 2 681,54 |
| 3.2.1. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района | 0,00 | 549,54 | 0,00 | 1 066,00 | 1 066,00 | 0,00 | 2 681,54 |
| 4. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 92 083,59 | 132 951,52 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 883,43 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 92 083,59 | 117 382,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 465,91 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по сносу ветхого и аварийного жилья» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 92 083,59 | 132 841,52 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 773,43 |
| 4.2.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 90 516,32 | 64 294,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 913,32 |
| 4.2.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 1 567,27 | 68 447,32 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 862,91 |
| 5. | Подпрограмма ««Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 176,59 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 35,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 840,47 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» | Всего, в том числе: | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 176,59 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 35,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 840,47 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
| 5.1.1. | Мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | Всего, в том числе: | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 176,59 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 35,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 840,47 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
| 5.2. | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 5.2.1. | Мероприятие «Расходы на перевозку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 128 031,45 | 200 580,88 | 61 620,98 | 6 615,00 | 6 478,71 | 0,00 | 403 327,02 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3 500,44 | 35 419,80 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 044,24 |
|  |  |  | областной бюджет | 93 448,46 | 72 332,18 | 518,35 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 168 378,99 |
|  |  |  | местный бюджет | 31 082,55 | 92 828,91 | 59 978,63 | 5 575,00 | 5 438,71 | 0,00 | 194 903,80 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 127 695,33 | 200 150,88 | 61 320,98 | 6 315,00 | 6 178,71 | 0,00 | 401 660,90 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3 500,44 | 35 419,80 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 378,47 |
|  |  |  | областной бюджет | 93 448,46 | 71 902,18 | 218,35 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 167 048,99 |
|  |  |  | местный бюджет | 30 746,44 | 92 828,91 | 59 978,63 | 5 575,00 | 5 438,71 | 0,00 | 194 567,69 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 336,12 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 666,12 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 29 898,91 | 63 306,63 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 107 555,37 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 34 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 969,80 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 632,46 | 6 263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 895,69 |
|  |  |  | местный бюджет | 28 266,45 | 22 073,60 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 64 689,88 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 29 898,91 | 63 306,63 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 107 555,37 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 34 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 969,80 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 632,46 | 6 263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 895,69 |
|  |  |  | местный бюджет | 28 266,45 | 22 073,60 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 64 689,88 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 28 056,82 | 27 729,43 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 70 136,08 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 5 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 28 056,82 | 21 819,43 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 64 226,08 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Администрация Великолукского района | всего | 7 490,55 | 5 580,66 | 3 898,12 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 18 699,33 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 7 490,55 | 5 580,66 | 3 898,12 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 18 699,33 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 7 245,42 | 7 644,54 | 4 103,00 | 2 045,00 | 1 743,71 | 0,00 | 22 781,67 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 7 245,42 | 7 644,54 | 4 103,00 | 2 045,00 | 1 743,71 | 0,00 | 22 781,67 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 12 211,20 | 6 604,05 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 211,20 | 6 604,05 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645,25 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Расходы на услуги по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация системы водоподготовки в пос. Нагорный» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 378,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 378,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,65 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дубрава-1» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Проведение пересчета сметной стоимости строительства очистных сооружений в д. Суханово на текущее время» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Мероприятие «Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево, Великолукскский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 4 326,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326,31 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 4 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,31 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 2 165,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,57 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 365,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,57 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы (исследования) по определению сроков окончания строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» в дер. Переслегино Великолукского района Псковской области» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Мероприятие «Ремонт системы водоснабжения д. Борки Пореченской волости Великолукского района Псковской области» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 1 343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,29 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,29 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 1 842,09 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 632,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632,46 |
|  |  |  | местный бюджет | 209,63 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,80 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Выполнение работ на объектах газоснабжения» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 120,76 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,93 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 120,76 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,93 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Авторский надзор по объекту: «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 1 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,38 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 632,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632,46 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 632,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632,46 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая вода» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 35 323,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 323,03 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 34 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 969,80 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 353,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,23 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Мероприятие « Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл.,Великолукский район,п. Дубрава-1» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 16 767,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 767,18 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 16 599,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 599,51 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 167,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,67 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Мероприятие «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 18 555,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 555,85 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 18 370,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 370,29 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 185,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,56 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Жилище» | Всего, в том числе: | всего | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,44 |
|  |  |  | областной бюджет | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,44 |
|  |  |  | областной бюджет | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация Великолукского района | всего | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,44 |
|  |  |  | областной бюджет | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Администрация Великолукского района | всего | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,44 |
|  |  |  | областной бюджет | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 2 950,11 | 2 233,97 | 1 6853,82 | 1 573,00 | 1 573,00 | 0,00 | 9 983,90 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 800,00 | 450,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 1 125,32 | 518,35 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 4 081,75 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 792,03 | 658,65 | 11,47 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 3 528,15 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 2 950,11 | 1 803,97 | 1 353,82 | 1 273,00 | 1 273,00 | 0,00 | 9 083,90 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 800,00 | 450,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 695,32 | 218,35 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 2 751,75 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 792,03 | 658,65 | 11,47 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 3 528,15 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 2 950,11 | 1 684,43 | 1 653,82 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 7 302,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 800,00 | 450,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 850,55 | 518,35 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 2 740,98 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 792,03 | 383,89 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187,39 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 2 950,11 | 1 254,43 | 1 353,82 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 5 972,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 800,00 | 450,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 420,55 | 218,35 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 1 410,98 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 792,03 | 383,89 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,36 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Мероприятие «Субсидия на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Великолукский район», связанных с ремонтом (реконструкцией) и благоустройством воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Великолукский район» | Всего, в том числе: | всего | 700,00 | 1 130,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2 730,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 350,00 | 780,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2 030,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Великолукского района | всего | 816,24 | 488,43 | 1 146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451,49 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 800,00 | 450,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 8,08 | 4,55 | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,98 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,16 | 33,88 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,51 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Мероприятие «Приобретение и обустройство детской игровой площадки» | Администрация Великолукского района | всего | 831,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,99 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 831,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,99 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Мероприятие «Благоустройство общественной территории по улице Центральной п. Дубрава-1 с.п. «Лычевская волость» Великолукского района» | Администрация Великолукского района | всего | 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,52 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,52 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Мероприятие «Установка бортового камня между многоквартирными домами № 4 и № 7-8 по адресу: Великолукский район, Переслегинская волость, д. Переслегино» | Администрация Великолукского района | всего | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Мероприятие «Расходы на оказание транспортных услуг по доставке и планировке строительного песка в д. Бор Лазава - Сеньково Пореченской волости Великолукского района» | Администрация Великолукского района | всего | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества | Администрация Великолукского района | всего | 0,00 | 66,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 687,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 66,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 687,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района | всего | 0,00 | 549,54 | 0,00 | 1 066,00 | 1 066,00 | 0,00 | 2 681,54 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 274,77 | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 1 340,77 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 274,77 | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 1 340,77 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района | всего | 0,00 | 549,54 | 0,00 | 1 066,00 | 1 066,00 | 0,00 | 2 681,54 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 274,77 | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 1 340,77 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 274,77 | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 1 340,77 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в том числе: | всего | 92 083,59 | 132 951,52 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 883,43 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 91 430,63 | 64 943,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 374,26 |
|  |  |  | местный бюджет | 652,96 | 68 007,89 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 509,17 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 92 083,59 | 132 951,52 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 883,43 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 91 430,63 | 64 943,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 374,26 |
|  |  |  | местный бюджет | 652,96 | 68 007,89 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 509,17 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по сносу ветхого и аварийного жилья» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 92 083,59 | 132 841,52 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 773,43 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 91 430,63 | 64 943,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 913,32 |
|  |  |  | местный бюджет | 652,96 | 67 897,89 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 399,17 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 90 516,32 | 64 294,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 810,51 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 90 516,32 | 64 294,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 810,51 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 1 567,27 | 68 447,32 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 862,91 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 914,31 | 549,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463,74 |
|  |  |  | местный бюджет | 652,96 | 67 897,89 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 399,17 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма ««Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: | всего | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 176,59 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 176,59 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 35,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 840,47 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 35,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 840,47 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» | Всего, в том числе: | всего | 336,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 141,59 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 336,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 141,59 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 805,47 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 805,47 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Всего, в том числе: | всего | 336,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 141,59 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 336,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 141,59 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 805,47 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 805,47 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Мероприятие «Расходы на перевозку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение экономической эффективности использования коммунальных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества (%). 2. Количество выполненных работ по ремонту кровли (ед.). 3. Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) (ед.). 4. Количество услуг по выполнению проектно-сметной документации (ед.). 5. Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона (м3). 6. Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона (т.). 7. Количество услуг по ведению авторского надзора (ед.). 8.Количество услуг по государственной экспертизе (ед.). 9.Количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства (ед.). 10. Количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок (ед.). 11. Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа (ед.). 12. Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района (м.). 13. Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района (куб.м/час). 14. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом (шт.). 15. Количество оказанных услуг (ед.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 3.Федеральный проект «Чистая вода». |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 34 969,80 | 0,00 | 34 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 7 895,69 | 1 632,46 | 6 263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 64 689,88 | 28 266,45 | 22 073,60 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по источникам | 107 555,37 | 29 898,91 | 63 306,63 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества составит 7 %. 2. Количество выполненных работ по ремонту кровли составит 1 ед. 3. Уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) до 40 ед. 4. Количество услуг по выполнению проектно-сметной документации составит 13 ед. 5. Уменьшение количества приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона до 3000 м3. 6. Уменьшение количества приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона до 100 т. 7. Количество услуг по ведению авторского надзора составит 2 ед. 8. Количество услуг по государственной экспертизе составит 2 ед. 9. Количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства составит 1 ед. 10. Количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок составит 1 ед. 11. Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа составит 46 ед. 12. Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района составит 300 м. 13. Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района составит 6,5 куб.м/час. 14. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом составит 2 шт. 15. Количество оказанных услуг составит 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Великолукский район» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Подпрограмма определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Подпрограммой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Великолукского района.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Великолукский район» охватывает деятельность в сфере проведения капитального и текущего ремонта зданий, обеспечения и улучшения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электро- и газоснабжения, ремонта инженерных коммуникаций. Состояние объектов коммунальной инфраструктуры Великолукского района характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная аварийность. Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, неплатежей потребителей за коммунальные услуги.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с функционированием коммунальной инфраструктуры, которые можно выделить по каждому виду коммунальных услуг, в частности:

Водоснабжение.

Основными проблемами является то, что оборудование имеет свыше 60% износа, большинство сетей нуждается в капитальном ремонте и частичной замене. Все это приводит к потерям воды в результате утечек.

Водоотведение.

Основной проблемой является то, что большая часть технологического оборудования очистных сооружений канализации изношена или разукомплектована, отсутствует полная биологическая очистка стоков.

Теплоснабжение.

Основной проблемой теплоснабжения является износ сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования.

Электроснабжение.

В связи с увеличением мощностей потребителей необходимо реконструировать существующие сети и эл. подстанции, имеющие большой физический износ, и строительство новых электрических сетей.

Для повышения качества коммунальных услуг для населения Великолукского района и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Принятие настоящей подпрограммы вызвано необходимостью осуществлять ряд приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры программно-целевым методом.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

- повышение экономической эффективности использования коммунальных ресурсов.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2022-2027 годов.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» входят следующие мероприятия:

- осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт;

- улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности;

- приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона;

- расходы на услуги по ведению авторского надзора за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация системы водоподготовки в пос. Нагорный»;

- проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный»;

- проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дубрава-1»;

- проведение пересчета сметной стоимости строительства очистных сооружений в д. Суханово на текущее время»;

- капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево, Великолукскский район» ;

- капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района;

-  оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы (исследования) по определению сроков окончания строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» в дер. Переслегино Великолукского района Псковской области.

В основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» входят следующие мероприятия:

- выполнение работ на объектах газоснабжения;

-  авторский надзор по объекту: «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район;

- перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район.

В основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая вода» входят следующие мероприятия:

-  строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл.,Великолукский район,п. Дубрава-1;

- строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный.

В приложениях 2 и 3 к подпрограмме представлен перечень основных мероприятий и перечень мероприятий основных мероприятий подпрограммы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2027 годы составит 107 555,37 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 29 898,91 тысяч рублей;

на 2023 год – 63 306,63 тысяч рублей;

на 2024 год – 8 831,12 тысяч рублей;

на 2025 год – 2 910,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 2 608,71 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях 4 и 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

- доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества составит 7 %;

- количество выполненных работ по ремонту кровли составит 1 ед.;

- уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) до 40 ед.;

- количество услуг по выполнению проектно-сметной документации составит 13 ед.;

- уменьшение количества приобретенных дров в целях подготовки и проведения     отопительного сезона до 3000 м3.;

- уменьшение количества приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона до 100 т.;

- количество услуг по ведению авторского надзора составит 2 ед.;

- количество услуг по государственной экспертизе составит 2 ед.;

- количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства составит 1 ед.;

- количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок составит 1 ед.;

- количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа составит 46 ед.;

- капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района составит 300 м.;

- капитальный ремонт водонапорной башни в  пос. Дубрава-1 Великолукского района составит 6,5 куб.м/час.;

- завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом составит 2 шт.;

- количество оказанных услуг составит 2 ед.

Приложение 1

к подпрограмме «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 1.2. | Число аварий в системах водоснабжения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | ед. | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |
| 1.3. | Количество выполненных работ по ремонту кровли | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество услуг по выполнению проектно-сметной документации | ед. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона | м3 | 6911 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона | т. | 175 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Количество услуг по ведению авторского надзора | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Количество услуг по государственной экспертизе | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа | ед. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района | м. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | куб.м/час. | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | Количество оказанных услуг | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | 2022 год – 7 % 2023 год – 7 % 2024 год – 7 % 2025 год – 7 % 2026 год – 7 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Количество выполненных работ по ремонту кровли | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | 2022 год – 80 ед. 2023 год – 70 ед. 2024 год – 60 ед. 2025 год – 50 ед. 2026 год – 40 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество услуг по выполнению проектно-сметной документации | 2022 год – 13 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона | 2022 год – 6911 м3 2023 год – 3000 м3 2024 год – 0 м3 2025 год – 0 м3 2026 год – 0 м3 2027 год – 0 м3 |  |
|  |  |  | Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона | 2022 год – 175 т. 2023 год – 100 т. 2024 год – 0 т. 2025 год – 0 т. 2026 год – 0 т. 2027 год – 0 т. |  |
|  |  |  | Количество услуг по ведению авторского надзора | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество услуг по государственной экспертизе | 2022 год – 2 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района | 2022 год – 0 м. 2023 год – 300 м. 2024 год – 0 м. 2025 год – 0 м. 2026 год – 0 м. 2027 год – 0 м. |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | 2022 год – 0 куб.м/час. 2023 год – 6,5 куб.м/час. 2024 год – 0 куб.м/час. 2025 год – 0 куб.м/час. 2026 год – 0 куб.м/час. 2027 год – 0 куб.м/час. |  |
|  |  |  | Количество оказанных услуг | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество оказанных услуг | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа | 2022 год – 46 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество услуг по ведению авторского надзора | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая вода» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | 2022 год – 0 шт. 2023 год – 2 шт. 2024 год – 0 шт. 2025 год – 0 шт. 2026 год – 0 шт. 2027 год – 0 шт. |  |

Приложение 3

к подпрограмме «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
|  |  | Количество выполненных работ по ремонту кровли | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) | ед. | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |
|  |  | Количество услуг по выполнению проектно-сметной документации | ед. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» | Количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона | м3 | 6911 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона | т. | 175 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Расходы на услуги по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация системы водоподготовки в пос. Нагорный» | Количество услуг по ведению авторского надзора | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный» | Количество услуг по государственной экспертизе | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дубрава-1» | Количество услуг по государственной экспертизе | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Проведение пересчета сметной стоимости строительства очистных сооружений в д. Суханово на текущее время» | Количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Мероприятие «Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево, Великолукскский район» | Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района | метр | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | куб.м/час | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10. | Мероприятие « Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы (исследования) по определению сроков окончания строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» в дер. Переслегино Великолукского района Псковской области» | Количество оказанных услуг | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Выполнение работ на объектах газоснабжения» | Количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество оказанных услуг | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Авторский надзор по объекту: «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Количество услуг по ведению авторского надзора | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа | ед. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие « Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл.,Великолукский район,п. Дубрава-1» | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Мероприятие «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Всего, в том числе: | 29 898,91 | 63 306,63 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 107 555,37 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 29 898,91 | 63 306,63 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 107 555,37 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 28 056,82 | 27 729,43 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 70 136,08 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Администрация Великолукского района | 7 490,55 | 5 580,66 | 3 898,12 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 18 699,33 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 7 245,42 | 7 644,54 | 4 103,00 | 2 045,00 | 1 743,71 | 0,00 | 22 781,67 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 12 211,20 | 6 604,05 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645,25 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Расходы на услуги по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация системы водоподготовки в пос. Нагорный» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 378,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,65 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дубрава-1» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Проведение пересчета сметной стоимости строительства очистных сооружений в д. Суханово на текущее время» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1.1.8. | Мероприятие «Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево, Великолукскский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 4 326,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326,31 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 2 165,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,57 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы (исследования) по определению сроков окончания строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» в дер. Переслегино Великолукского района Псковской области» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 1.1.11. | Мероприятие «Ремонт системы водоснабжения д. Борки Пореченской волости Великолукского района Псковской области» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 1 343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,29 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 1 842,09 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,26 |
| 1.2.1. | Мероприятие « Выполнение работ на объектах газоснабжения» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 120,76 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,93 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Авторский надзор по объекту: «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 |
| 1.2.3. | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 1 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,38 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая вода» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 35 323,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 323,03 |
| 1.3.1. | Мероприятие « Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл.,Великолукский район,п. Дубрава-1» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 16 767,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 767,18 |
| 1.3.2. | Мероприятие «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 18 555,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 555,85 |

Приложение 5

к подпрограмме «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 29 898,91 | 63 306,63 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 107 555,37 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 34 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 969,80 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 632,46 | 6 263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 895,69 |
|  |  |  | местный бюджет | 28 266,45 | 22 073,60 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 64 689,88 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 29 898,91 | 63 306,63 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 107 555,37 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 34 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 969,80 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 632,46 | 6 263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 895,69 |
|  |  |  | местный бюджет | 28 266,45 | 22 073,60 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 64 689,88 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 28 056,82 | 27 729,43 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 70 136,08 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 5 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 28 056,82 | 21 819,43 | 8 831,12 | 2 910,00 | 2 608,71 | 0,00 | 64 226,08 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Администрация Великолукского района | всего | 7 490,55 | 5 580,66 | 3 898,12 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 18 699,33 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 7 490,55 | 5 580,66 | 3 898,12 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 18 699,33 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 7 245,42 | 7 644,54 | 4 103,00 | 2 045,00 | 1 743,71 | 0,00 | 22 781,67 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 7 245,42 | 7 644,54 | 4 103,00 | 2 045,00 | 1 743,71 | 0,00 | 22 781,67 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 12 211,20 | 6 604,05 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 211,20 | 6 604,05 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645,25 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Расходы на услуги по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация системы водоподготовки в пос. Нагорный» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 378,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 378,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,65 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дубрава-1» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Проведение пересчета сметной стоимости строительства очистных сооружений в д. Суханово на текущее время» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Мероприятие «Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево, Великолукскский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 4 326,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326,31 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 4 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,31 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 2 165,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,57 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 365,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,57 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы (исследования) по определению сроков окончания строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» в дер. Переслегино Великолукского района Псковской области» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Мероприятие «Ремонт системы водоснабжения д. Борки Пореченской волости Великолукского района Псковской области» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 1 343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,29 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 1 343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,29 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 1 842,09 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 632,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632,46 |
|  |  |  | местный бюджет | 209,63 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,80 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Выполнение работ на объектах газоснабжения» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 120,76 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,93 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 120,76 | 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,93 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Авторский надзор по объекту: «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Мероприятие «Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 1 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,38 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 632,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632,46 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 632,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632,46 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая вода» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 35 323,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 323,03 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 34 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 969,80 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 353,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,23 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Мероприятие « Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл.,Великолукский район,п. Дубрава-1» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 16 767,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 767,18 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 16 599,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 599,51 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 167,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,67 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Мероприятие «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 18 555,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 555,85 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 18 370,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 370,29 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 185,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,56 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Жилище»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (семья). |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 2 700,44 | 2 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 27,28 | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по источникам | 2 727,72 | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения составит 3 семьи. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма "Жилище" предусматривает создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, осуществляя государственную поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в улучшении демографической ситуации в Псковской области.

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для населения области, особенно актуальной она является для молодых семей.

Без бюджетной поддержки молодые семьи, как правило, не могут получить доступ на рынок жилья, так как в основном молодые семьи являются приобретателями первой в своей жизни квартиры и, как правило, не имеют достаточных накоплений.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилое помещение, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Для решения данной проблемы требуется взаимодействие органов власти всех уровней, участие органов местного самоуправления и других заинтересованных организаций, что обусловливает необходимость применения программных методов.

Подпрограмма предусматривает создание системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью оказания помощи молодым семьям в решении их жилищных проблем на территории  муниципального района.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2022-2027 годов.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» входит следующее мероприятие:

- расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

В приложениях 2 и 3 к подпрограмме представлен перечень основных мероприятий и перечень мероприятий основных мероприятий подпрограммы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2027 годы составит 2 727,72 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 2 727,72 тысяч рублей;

на 2023 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2024 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2025 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2027 год -  0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях 4 и 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:

- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения составит 3 семьи.

Приложение 1

к подпрограмме «Жилище»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме «Жилище»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Жилище» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация Великолукского района | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | 2022 год – 3 семьи 2023 год – 0 семей 2024 год – 0 семей 2025 год – 0 семей 2026 год – 0 семей 2027 год – 0 семей |  |

Приложение 3

к подпрограмме «Жилище»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме «Жилище»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Жилище» | Всего, в том числе: | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
|  |  | Администрация Великолукского района | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация Великолукского района | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Администрация Великолукского района | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |

Приложение 5

к подпрограмме «Жилище»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Жилище» | Всего, в том числе: | всего | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,44 |
|  |  |  | областной бюджет | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,44 |
|  |  |  | областной бюджет | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация Великолукского района | всего | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,44 |
|  |  |  | областной бюджет | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Администрация Великолукского района | всего | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,72 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,44 |
|  |  |  | областной бюджет | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство муниципального образования»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | 1. Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) 2. Финансовое управление Администрации Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Великолукский район». 2. Устойчивое развитие территории муниципального образования путем подготовки документации по планировке территории. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) (%). 2. Количество восстановленных воинских захоронений (ед.). 3. Количество игровых площадок (ед.) 4. Количество выполненных работ по планировке территории (ед.). 5. Количество оказанных услуг (ед.). 6. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации (ед.). 7. Количество погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) (чел.). 8. Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ (ед.) 9. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1.Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования. 2.Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год, (тыс. руб.) | 2023 год, (тыс. руб.) | 2024 год, (тыс. руб.) | 2025 год, (тыс. руб.) | 2026 год, (тыс. руб.) | 2027 год, (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 2 374,00 | 800,00 | 450,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 4 081,75 | 358,08 | 1 125,32 | 518,35 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 3 528,15 | 1 792,03 | 658,65 | 11,47 | 533,00 | 533,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 9 983,90 | 2 950,11 | 2 233,97 | 1 653,82 | 1573,00 | 1 573,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) составит 4,3 %. 2. Увеличение количества восстановленных воинских захоронений до 2 ед. 3. Количество игровых площадок составит 3 ед. 4. Количество выполненных работ по планировке территории составит 1 ед. 5. Количество оказанных услуг составит 2 ед. 6. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации составит 2 ед. 7. Увеличение количества погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) до 100 чел. 8. Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ составит 1 ед. 9. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, в количестве 5 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными социально-экономическими задачами развития поселения. Формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории муниципального образования – важная социальная  задача.

На территории Великолукского района в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения, в ходе которых погибло и захоронено много тысяч советских солдат.

По состоянию на 01.12.2021 года на территории Великолукского района зарегистрировано 42 воинских захоронений.

Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50 - 60-е годы прошлого столетия. В настоящее время многие из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии, их внешний вид не соответствует значимости подвига павших.

Актуальной стала и проблема благоустройства воинских захоронений. Воинские захоронения являются объектами культурного наследия - памятниками истории. Более половины воинских захоронений требуют косметического и капитального ремонта. Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонты требуют значительных финансовых затрат.

Проблемы, связанные с недостаточным финансированием мероприятий по сохранности, благоустройству, ремонту (реконструкции) воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории района, мероприятий поисковой работы по выявлению, перезахоронению останков военнослужащих, установлению имен погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, должны решаться программными методами.

Реализацией данной подпрограммы планируется снять острые проблемы по содержанию и благоустройству воинских захоронений, расположенных на территории района, изменить отношение общественности и жителей района к вопросам увековечения памяти погибших за Отечество.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район».

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по организации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Великолукский район».

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2022-2027 годов.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» входят следующие мероприятия:

- субсидия на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Великолукский район», связанных с ремонтом (реконструкцией) и благоустройством  воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Великолукский район»;

- обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»;

- приобретение и обустройство детской игровой площадки;

благоустройство общественной территории по улице Центральной п. Дубрава-1 с.п. «Лычевская волость» Великолукского района;

- установка бортового камня между многоквартирными домами № 4 и № 7-8 по адресу: Великолукский район, Переслегинская волость, д. Переслегино;

- расходы на оказание транспортных услуг по доставке и планировке строительного песка в д. Бор Лазава - Сеньково Пореченской волости Великолукского района;

- расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.

В основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» входит следующее мероприятие:

- расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В приложениях 2 и 3 к подпрограмме представлен перечень основных мероприятий и перечень мероприятий основных мероприятий подпрограммы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2027 годы  составит 9 983,90 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 2 950,11 тысяч рублей;

на 2023 год – 2 233,97 тысяч рублей;

на 2024 год – 1 653,82 тысяч рублей;

на 2025 год – 1 573,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 1 573,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях 4 и 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) составит 4,3 %;

- увеличение количества восстановленных воинских захоронений до 2 ед.;

- количество игровых площадок составит 3 ед.;

- количество выполненных работ по планировке территории составит 1 ед.;

- количество оказанных услуг составит 2 ед.;

- количество планируемых  мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации составит 2 ед.;

- увеличение количества погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) до 100 чел.;

- количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ составит 1 ед.;

- приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, в количестве 5 ед.

Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство

муниципального образования»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0 |
| 1.2. | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество игровых площадок | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество выполненных работ по планировке территории | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Количество оказанных услуг | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1.7. | Количество погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) | чел. | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.8. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме «Благоустройство

муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения на территории муниципального образования» | 1. Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) 2. Финансовое управление Администрации Великолукского района | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | 2022 год – 4,3 % 2023 год – 4,3 % 2024 год – 4,3 % 2025 год – 4,3 % 2026 год – 4,3 % 2027 год – 0 % |  |
|  |  |  | Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 2 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество восстановительных воинских захоронений | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 2 ед. 2024 год – 2 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество детских игровых площадок | 2022 год – 3 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество выполненных работ по планировке территории | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество оказанных услуг | 2022 год – 2 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 2 ед. 2024 год – 2 ед. 2025 год – 2 ед. 2026 год – 2 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) | 2022 год – 0 чел. 2023 год – 20 чел. 2024 год – 100 чел. 2025 год – 100 чел. 2026 год – 100 чел. 2027 год – 0 чел. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |

Приложение 3

к подпрограмме «Благоустройство

муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Субсидия на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Великолукский район», связанных с ремонтом (реконструкцией) и благоустройством воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования «Великолукский район» | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0 |
|  |  | Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение и обустройство детской игровой площадки» | Количество игровых площадок | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Благоустройство общественной территории по улице Центральной п. Дубрава-1 с.п. «Лычевская волость» Великолукского района» | Количество выполненных работ по планировке территории | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Установка бортового камня между многоквартирными домами № 4 и № 7-8 по адресу: Великолукский район, Переслегинская волость, д. Переслегино» | Количество оказанных услуг | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Расходы на оказание транспортных услуг по доставке и планировке строительного песка в д. Бор Лазава - Сеньково Пореченской волости Великолукского района» | Количество оказанных услуг | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества | Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  |  | Количество погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) | чел. | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме «Благоустройство

муниципального образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» | Всего, в том числе: | 2 950,11 | 2 233,97 | 1 653,82 | 1 573,00 | 1 573,00 | 0,00 | 9 983,90 |
|  |  | Администрация Великолукского района | 2 950,11 | 1 803,97 | 1 353,82 | 1 273,00 | 1 273,00 | 0,00 | 8 653,90 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | 2 950,11 | 1 684,43 | 1 653,82 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 7 302,36 |
|  |  | Администрация Великолукского района | 2 950,11 | 1 254,53 | 1 353,82 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 5 972,36 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Субсидия на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Великолукский район», связанных с ремонтом (реконструкцией) и благоустройством воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Великолукский район» | Всего, в том числе: | 700,00 | 1 130,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2 730,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Великолукского района | 816,24 | 488,43 | 1 146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451,49 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение и обустройство детской игровой площадки» | Администрация Великолукского района | 831,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,99 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Благоустройство общественной территории по улице Центральной п. Дубрава-1 с.п. «Лычевская волость» Великолукского района» | Администрация Великолукского района | 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,52 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Установка бортового камня между многоквартирными домами № 4 и № 7-8 по адресу: Великолукский район, Переслегинская волость, д. Переслегино» | Администрация Великолукского района | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Расходы на оказание транспортных услуг по доставке и планировке строительного песка в д. Бор Лазава - Сеньково Пореченской волости Великолукского района» | Администрация Великолукского района | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 1.1.7. | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества | Администрация Великолукского района | 0,00 | 66,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 687,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района | 0,00 | 549,54 | 0,00 | 1 066,00 | 1 066,00 | 0,00 | 2 681,54 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района | 0,00 | 549,54 | 0,00 | 1 066,00 | 1 066,00 | 0,00 | 2 681,54 |

Приложение 5

к подпрограмме «Благоустройство

муниципального образования»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 2 950,11 | 2 233,97 | 1 6853,82 | 1 573,00 | 1 573,00 | 0,00 | 9 983,90 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 800,00 | 450,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 1 125,32 | 518,35 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 4 081,75 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 792,03 | 658,65 | 11,47 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 3 528,15 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 2 950,11 | 1 803,97 | 1 353,82 | 1 273,00 | 1 273,00 | 0,00 | 9 083,90 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 800,00 | 450,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 695,32 | 218,35 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 2 751,75 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 792,03 | 658,65 | 11,47 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 3 528,15 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 2 950,11 | 1 684,43 | 1 653,82 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 7 302,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 800,00 | 450,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 850,55 | 518,35 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 2 740,98 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 792,03 | 383,89 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187,39 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 2 950,11 | 1 254,43 | 1 353,82 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 5 972,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 800,00 | 450,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,08 | 420,55 | 218,35 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 1 410,98 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 792,03 | 383,89 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,36 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Субсидия на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Великолукский район», связанных с ремонтом (реконструкцией) и благоустройством воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Великолукский район» | Всего, в том числе: | всего | 700,00 | 1 130,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2 730,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 350,00 | 780,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2 030,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района | всего | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 330,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Великолукского района | всего | 816,24 | 488,43 | 1 146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451,49 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 800,00 | 450,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 8,08 | 4,55 | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,98 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,16 | 33,88 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,51 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Приобретение и обустройство детской игровой площадки» | Администрация Великолукского района | всего | 831,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,99 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 831,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,99 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Благоустройство общественной территории по улице Центральной п. Дубрава-1 с.п. «Лычевская волость» Великолукского района» | Администрация Великолукского района | всего | 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,52 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,52 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Установка бортового камня между многоквартирными домами № 4 и № 7-8 по адресу: Великолукский район, Переслегинская волость, д. Переслегино» | Администрация Великолукского района | всего | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Расходы на оказание транспортных услуг по доставке и планировке строительного песка в д. Бор Лазава - Сеньково Пореченской волости Великолукского района» | Администрация Великолукского района | всего | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества | Администрация Великолукского района | всего | 0,00 | 66,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 687,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 66,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 687,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района | всего | 0,00 | 549,54 | 0,00 | 1 066,00 | 1 066,00 | 0,00 | 2 681,54 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 274,77 | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 1 340,77 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 274,77 | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 1 340,77 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Великолукского района | всего | 0,00 | 549,54 | 0,00 | 1 066,00 | 1 066,00 | 0,00 | 2 681,54 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 274,77 | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 1 340,77 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 274,77 | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 1 340,77 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Ликвидация аварийных многоквартирных домов и предоставление жилых помещений переселяемым гражданам |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке (чел.). 2. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы (кв.м.). 3. Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 (ед.). 4. Площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино (кв.м.). 5. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, % |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 2. Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022 - 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год, (тыс. руб.) | 2023 год, (тыс. руб.) | 2024 год, (тыс. руб.) | 2025 год, (тыс. руб.) | 2026 год, (тыс. руб.) | 2027 год, (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 156 374,26 | 91 430,63 | 64 943,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 115 509,17 | 652,96 | 68 007,89 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 271 883,43 | 92 083,59 | 132 951,52 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке составит 206 чел. 2. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы составит 3750,0 кв.м. 3. Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 составит 1 ед. 4. Площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино составит 4802,0 кв.м. 5. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда составит 1,22 %. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одно из важнейших направлений развития жилищного хозяйства – ликвидация ветхого и аварийного жилья. Проживание в аварийном фонде снижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в жилых помещениях аварийного дома практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и сужает возможности их использования, то есть снижается потенциальный рынок коммунальных услуг.

В Великолукском районе 5 аварийных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, суммарная площадь которых составляет 3852,40 кв. м. с численностью проживающих 209 человека.

Программа предусматривает частичное решение проблемы с учетом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и средств областного бюджета.

Подпрограмму переселения можно решить только программным методом. Решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках подпрограммы будет способствовать снижению социальной напряженности, улучшению демографической ситуации.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение доступности жилья для жителей муниципального образования «Великолукский район».

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу ликвидации аварийных многоквартирных домов и предоставление жилых помещений переселяемым гражданам.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2022-2027 годов.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

- Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» включено следующее мероприятие:

- мероприятие «Обеспечение мероприятий по сносу ветхого и аварийного жилья».

В основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» включаются следующие мероприятия:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах.

В приложениях 2 и 3 к подпрограмме представлен перечень основных мероприятий и перечень мероприятий основных мероприятий подпрограммы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2027 годы  составит 271 883,43 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 92 083,59 тысяч рублей;

на 2023 год – 132 951,52 тысяч рублей;

на 2024 год – 46 848,32 тысяч рублей;

на 2025 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях 4 и 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке составит 206 чел.;

- площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы  составит 3750,0 кв.м.;

- количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 составит 1 ед.;

- площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино составит 4802,0 кв.м.;

- доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда составит 1,22 %.

Приложение 1

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | чел. | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | кв.м. | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | кв.м. | 0 | 4 802,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | 2022 год – 0 % 2023 год – 1,22 % 2024 год – 0 % 2025 год – 0 % 2026 год – 0 % 2027 год – 0 % |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | 2022 год – 3 чел 2023 год – 203 чел 2024 год – 0 чел 2025 год – 0 чел 2026 год – 0 чел 2027 год – 0 чел. |  |
|  |  |  | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | 2022 год – 3750 кв.м. 2023 год – 0 кв.м. 2024 год – 0 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |
|  |  |  | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | 2022 год – 0 кв.м. 2023 год – 4802,0 кв.м. 2024 год – 0 кв.м. 2025 год – 0 кв.м. 2026 год – 0 кв.м. 2027 год – 0 кв.м. |  |

Приложение 3

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по сносу ветхого и аварийного жилья» | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке | чел. | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы | кв.м. | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино | кв.м | 0 | 4802,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 92 083,59 | 132 951,52 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 883,43 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 92 083,59 | 117 382,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 465,91 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по сносу ветхого и аварийного жилья» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 92 083,59 | 132 841,52 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 773,43 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 90 516,32 | 64 294,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 913,32 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 1 567,27 | 68 447,32 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 862,91 |

Приложение 5

к подпрограмме «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в том числе: | всего | 92 083,59 | 132 951,52 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 883,43 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 91 430,63 | 64 943,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 374,26 |
|  |  |  | местный бюджет | 652,96 | 68 007,89 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 509,17 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 92 083,59 | 132 951,52 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 883,43 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 91 430,63 | 64 943,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 374,26 |
|  |  |  | местный бюджет | 652,96 | 68 007,89 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 509,17 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по сносу ветхого и аварийного жилья» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 92 083,59 | 132 841,52 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 773,43 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 91 430,63 | 64 943,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 913,32 |
|  |  |  | местный бюджет | 652,96 | 67 897,89 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 399,17 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 90 516,32 | 64 294,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 810,51 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 90 516,32 | 64 294,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 810,51 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 1 567,27 | 68 447,32 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 862,91 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 914,31 | 549,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463,74 |
|  |  |  | местный бюджет | 652,96 | 67 897,89 | 46 848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 399,17 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Финансовое управление Администрации Великолукского района; Администрация Великолукского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Сохранение и защита окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Устранение предпосылок для образования несанкционированных свалок на территории сельских поселений Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов (ед.). 2. Количество оказанных услуг (ед.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1.Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 2. Охрана окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего (тыс. руб.) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 11 176,59 | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 11 176,59 | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов составит 4 ед. 2. Количество оказанных услуг составит 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая подпрограмма  разработана для решения задач по благоустройству территории Великолукского района.

Повышение уровня жизни населения, развитие розничной сети торговли на территории муниципального района способствуют ежегодному увеличению количества отходов, которые ухудшают санитарную обстановку и экологию Великолукского района, а также повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства привели к острой необходимости совершенствования системы комплексного благоустройства. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии района и, как следствие, повышение качества жизни населения. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Для решения проблем по благоустройству муниципального района необходимо использовать программный метод планирования. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является сохранение и защита окружающей среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу: устранение предпосылок для образования несанкционированных свалок на территории сельских поселений Великолукского района.

В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий, которые  представлены в приложении № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

Реализация Программы рассчитана на 7 лет – с 2022 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» входит следующее мероприятие:

1. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

В основное мероприятие «Охрана окружающей среды» входит следующее мероприятие:

1.Расходы на перевозку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 и № 3 к подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2023 годы  составит 11 176,59 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 371,12  тысяч рублей;

на 2023 год – 2 088,76 тысяч  рублей;

на 2024 год – 4 287,71 тысяч рублей;

на 2025 год – 2 132,00 тысяч рублей;

на 2026 год –  2 297,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях № 4 и № 5 к  подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:

- количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов составит 4 ед.;

- количество оказанных услуг составит 1 ед.

Приложение № 1

к подпрограмме «Охрана окружающей среды

в муниципальном образовании»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Количество оказанных услуг | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Охрана окружающей среды

в муниципальном образовании»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | Количество оказанных услуг | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 0 ед. 2026 год – 0 ед. 2027 год – 0 ед. |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Охрана окружающей среды

в муниципальном образовании»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | Количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Расходы на перевозку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | Количество оказанных услуг | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Охрана окружающей среды

в муниципальном образовании»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма ««Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 176,59 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 35,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 840,47 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» | Всего, в том числе: | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 176,59 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 35,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 840,47 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | Всего, в том числе: | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 176,59 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 35,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 840,47 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Расходы на перевозку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |

Приложение № 5

к подпрограмме «Охрана окружающей среды

в муниципальном образовании»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма ««Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: | всего | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 176,59 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 371,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 176,59 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 35,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 840,47 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 35,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 840,47 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» | Всего, в том числе: | всего | 336,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 141,59 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 336,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 141,59 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 805,47 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 805,47 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Всего, в том числе: | всего | 336,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 141,59 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 336,12 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 11 141,59 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 0,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 805,47 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2 088,76 | 4 287,71 | 2 132,00 | 2 297,00 | 0,00 | 10 805,47 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 336,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,12 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Расходы на перевозку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | Администрация Великолукского района (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |